ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 012/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Secretaria Requisitante: Secretaria de Obra e Urbanismo
Objeto: Construção da Capela Mortuária Municipal com área de 521,00 m², conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.

Valor Estimado: R$ 1.265.942,83

Fonte de Recursos: Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: Rua Tiradentes, n.º 979 - Centro

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Descrição da Necessidade da Contratação

Em 07 de novembro de 2025, o Município de Rio Bonito do Iguaçu foi severamente atingido por um tornado, fenômeno climático extremo que provocou danos significativos em diversas estruturas públicas e privadas.

Entre as estruturas atingidas encontra-se a Capela Mortuária Municipal, a qual foi completamente destruída, impossibilitando sua utilização pela população.

A Capela Mortuária desempenha papel essencial na infraestrutura urbana e social do município, pois é o espaço público destinado à realização de velórios e cerimônias fúnebres, proporcionando ambiente digno e adequado para que as famílias prestem as últimas homenagens aos seus entes queridos.

Com a destruição da edificação, a população passou a enfrentar dificuldades significativas para realização dessas cerimônias, sendo necessário utilizar espaços improvisados, muitas vezes sem a estrutura mínima necessária.

Diante desse cenário, em ação conjunta com o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foram disponibilizados recursos no valor de R$ 1.265.942,83 para a reconstrução da Capela Mortuária Municipal, com área construída prevista de 521,00 m².

Assim, torna-se necessária a contratação de empresa especializada em construção civil para execução da obra.

## 3. Alinhamento com o Planejamento da Administração

A presente contratação está alinhada com o planejamento da Administração Municipal, especialmente com as ações de reconstrução da infraestrutura pública danificada por eventos climáticos extremos, bem como com as diretrizes de atendimento às necessidades sociais da população.

A obra integra o conjunto de ações estruturais voltadas à restauração da infraestrutura pública essencial, sendo compatível com os instrumentos de planejamento municipal.

## 4. Requisitos da Contratação

Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes requisitos:

- Execução da obra conforme projetos arquitetônicos, estruturais e complementares elaborados pela Administração Municipal.

- Atendimento às normas técnicas da ABNT aplicáveis à construção civil.

- Observância às normas de acessibilidade, especialmente a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050.

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho.

- Utilização de materiais de qualidade compatíveis com os padrões exigidos em obras públicas.

- Execução conforme cronograma físico-financeiro.

- Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

- Atendimento às normas ambientais e de destinação adequada de resíduos da construção civil.

## 5. Estimativa de Quantidades

A estimativa das quantidades necessárias para execução da obra foi elaborada com base nos projetos executivos e planilhas orçamentárias desenvolvidos pela equipe técnica do município.

Principais parâmetros da obra:

- Área construída: 521,00 m²

- Estrutura: concreto armado

- Cobertura: estrutura metálica ou madeira com telhamento

- Instalações elétricas

- Instalações hidrossanitárias

- Revestimentos internos e externos

- Esquadrias

- Pavimentação externa

- Sistema de acessibilidade

As quantidades detalhadas encontram-se na planilha orçamentária e memorial de cálculo anexos ao processo.

## 6. Levantamento de Soluções Existentes no Mercado

Foi realizado levantamento das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade da Administração, sendo consideradas as seguintes possibilidades:

Alternativa 1 — Execução direta pela Administração
Esta alternativa mostra-se inviável diante da ausência de estrutura operacional, equipamentos e equipe técnica suficiente para execução da obra.

Alternativa 2 — Contratação de empresa especializada (empreitada)
Consiste na contratação, mediante procedimento licitatório, de empresa especializada para execução integral da obra.

Após análise, conclui-se que a alternativa mais viável é a contratação de empresa especializada, considerando:

- maior eficiência na execução

- disponibilidade de mão de obra especializada

- cumprimento de prazos

- garantia da qualidade da obra

## 7. Estimativa das Quantidades e do Valor da Contratação

A área total a ser construída é de 521,00 m², conforme projetos, Memorial Descritivo e demais peças técnicas que compõe este processo.

O valor estimado da contratação é de R$ 1.265,942,83 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois centavos e oitenta e três centavos), obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, elaborada com base em custos referenciais oficiais e pesquisas de mercado.

## 8. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução

A contratação será realizada de forma não parcelada, tendo em vista que a obra constitui um conjunto indivisível de serviços interdependentes, cuja execução por mais de uma empresa poderia comprometer a compatibilidade técnica, o cronograma e a responsabilidade pelos resultados.

## 9. Contratações Correlatas ou Interdependentes

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas à execução do objeto.

## 10. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste na construção completa da Capela Mortuária Municipal, contemplando:

- estrutura em concreto armado

- cobertura

- ambientes destinados a velórios

- sanitários acessíveis

- salas de apoio

- área de circulação

- instalações elétricas

- instalações hidrossanitárias

- sistema de drenagem

- calçadas acessíveis

- urbanização do entorno imediato

- estacionamento

A edificação foi projetada para oferecer ambiente adequado, digno e funcional, garantindo conforto aos usuários e atendimento às normas técnicas vigentes.

## 11. Resultados Pretendidos

Com a execução da obra, espera-se:

- restabelecer infraestrutura pública essencial destruída pelo tornado;

- garantir local digno para realização de cerimônias fúnebres;

- melhorar as condições de atendimento à população;

- fortalecer a infraestrutura urbana municipal;

- promover maior conforto e dignidade às famílias enlutadas.

# 12.  Providencias a serem Adotadas pela Administração

Antes da contratação, a Administração deverá:

- concluir os projetos executivos

- aprovar as planilhas orçamentárias

- elaborar o Termo de Referência

- verificar a disponibilidade orçamentária

- realizar o processo licitatório.

## 13. Qualificação Técnica para a Contratação

Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução da Capela Mortuária Municipal

## Registro ou inscrição da empresa

A licitante deverá comprovar:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da empresa.

Caso a empresa vencedora possua registro em conselho de outra unidade da federação, deverá providenciar o visto do registro no CREA/CAU do Estado do Paraná, antes da assinatura do contrato.

Entidades:

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

- Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

# 2. Qualificação Técnico-Profissional

A licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA ou CAU, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove experiência em serviços compatíveis com o objeto da licitação.

Serão aceitos atestados que comprovem execução de:

- Construção ou reforma de edificações em alvenaria ou concreto armado

- Execução de estruturas de concreto armado

- Execução de obras de edificações com área mínima de 250 m²

A comprovação do vínculo do profissional com a empresa poderá ser feita mediante:

- contrato social;

- registro em carteira de trabalho;

- contrato de prestação de serviços;

- declaração de disponibilidade do profissional.

# 3. Qualificação Técnico-Operacional

A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU quando cabível, comprovando que a empresa executou obra(s) de características semelhantes ao objeto da licitação.

Serão aceitos atestados que comprovem a execução de:

### 3.1 Edificação

- Construção ou reforma de edificação em alvenaria ou concreto armado

- Área mínima executada: 250,00 m²

### 3.2 Estrutura

- Execução de estrutura em concreto armado

### 3.3 Cobertura

- Execução de estrutura e cobertura de edificação

Os quantitativos exigidos correspondem a até 50% das parcelas de maior relevância técnica da obra, em conformidade com a legislação vigente.

# 4. Parcelas de Maior Relevância Técnica

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior relevância:

- Execução de estrutura em concreto armado

- Execução de edificação em alvenaria

- Execução de cobertura de edificação

Essas parcelas são consideradas críticas para a qualidade e segurança da obra.

# 5. Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica

A empresa deverá declarar que disponibilizará, para a execução da obra, equipe técnica mínima composta por:

- 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto – Responsável Técnico pela obra;

- 01 Mestre de Obras ou Encarregado Geral;

- Equipe operacional compatível com o porte da obra.

# 6. Visita Técnica (opcional)

A visita técnica ao local da obra poderá ser facultativa, devendo a licitante apresentar:

- Declaração de conhecimento do local da obra, assumindo total responsabilidade pelas condições de execução.

# 7. Observância às Normas Técnicas

A execução da obra deverá obedecer às normas técnicas aplicáveis, especialmente:

- normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

- normas de segurança do trabalho

- normas de acessibilidade.

# 8. Responsabilidade Técnica

Antes do início da obra, a empresa vencedora deverá apresentar:

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, quando o responsável for engenheiro; ou

- RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, quando o responsável for arquiteto.

## 14. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

Os principais impactos ambientais associados à obra são:

- geração de resíduos da construção civil;

- consumo de recursos naturais;

- movimentação de solo.

Como medidas mitigadoras deverão ser adotadas:

- destinação adequada de resíduos conforme legislação ambiental;

- controle de poeira e ruído durante a execução;

- uso racional de materiais.

15. Matriz de Riscos

A Matriz de Riscos será anexada a este ITP

## 16. Viabilidade da Contratação

Com base nas análises apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que:

- a contratação é necessária para restabelecimento de infraestrutura pública essencial;

- a solução proposta é tecnicamente adequada;

- há viabilidade econômica, considerando os recursos federais disponibilizados;

- o modelo de contratação é compatível com a legislação vigente.

Dessa forma, A contratação é considerada tecnicamente e economicamente viável, estando devidamente justificada sob os aspectos legal, técnico e orçamentário, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

0

## 14. Declaração de Adequação Orçamentária

Declara-se que há previsão orçamentária suficiente para suportar a despesa decorrente da presente contratação, respeitando os limites legais e fiscais aplicáveis sendo que a dotação orçamentária segue anexa ao processo.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 12 de março de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia