ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 007/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Secretaria Requisitante: Secretaria de Obra e Urbanismo
Objeto: Contratação de empresa construtora legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para execução de obra de construção de barracão de estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.

Valor Estimado: R$ 1.319.840,65

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: Rua Vereador Vilmar Ferreira Soares esquina com a Rua Eduardo Drabecki, Bairro Vista Alegre.

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Descrição da Necessidade da Contratação

O Município de Rio Bonito do Iguaçu necessita executar obra de construção de barracão com estrutura mista, visando atender demanda administrativa e operacional da municipalidade, proporcionando espaço físico adequado, seguro e funcional para as atividades públicas previstas.

A inexistência ou insuficiência de edificação adequada compromete a eficiência administrativa, a guarda de materiais e equipamentos, bem como o atendimento às normas técnicas, de segurança e acessibilidade.

## 3. Alinhamento com o Planejamento

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário do Município, constando na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, bem como no Plano Plurianual (PPA), atendendo ao interesse público e às políticas de infraestrutura municipal.

## 4. Requisitos da Contratação

A empresa a ser contratada deverá:

- Possuir registro ativo no CREA/CAU;

- Comprovar acervo técnico compatível com obras similares, nos termos da legislação vigente;

- Atender integralmente às normas da ABNT, legislação trabalhista, ambiental, de segurança do trabalho e acessibilidade;

- Executar a obra conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

## 5. Levantamento de Soluções Existentes no Mercado

Foram analisadas soluções disponíveis no mercado da construção civil, constatando-se ampla oferta de empresas aptas à execução de obras de edificações com estrutura mista, utilizando sistemas pré-moldados associados a elementos moldados in loco, solução que alia rapidez construtiva, durabilidade e custo-benefício adequado.

## 6. Análise da Solução Mais Adequada

A solução técnica adotada — construção de barracão com estrutura mista — mostra-se a mais adequada por:

- Atender plenamente às necessidades funcionais do Município;

- Possuir viabilidade técnica comprovada;

- Apresentar menor prazo de execução quando comparada a sistemas totalmente convencionais;

- Garantir desempenho estrutural, segurança e durabilidade.

## 7. Estimativa das Quantidades e do Valor da Contratação

A área total a ser construída é de 1.097,00 m², conforme projetos, Memorial Descritivo e demais peças técnicas que compõe este processo.

O valor estimado da contratação é de R$ 1.319.840,65 (Um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) centavos), obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, elaborada com base em custos referenciais oficiais e pesquisas de mercado.

## 8. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução

A contratação será realizada de forma não parcelada, tendo em vista que a obra constitui um conjunto indivisível de serviços interdependentes, cuja execução por mais de uma empresa poderia comprometer a compatibilidade técnica, o cronograma e a responsabilidade pelos resultados.

## 9. Contratações Correlatas ou Interdependentes

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas à execução do objeto.

## 10. Resultados Pretendidos

Com a contratação, espera-se:

- Disponibilizar edificação adequada às necessidades do Município;

- Garantir segurança estrutural e funcional;

- Atender às normas técnicas, de acessibilidade e segurança;

- Melhorar a eficiência dos serviços relacionados ao uso da edificação.

## 11. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

A execução da obra poderá gerar impactos ambientais pontuais, como geração de resíduos e ruídos temporários. Como medidas mitigadoras, a contratada deverá:

- Realizar destinação adequada dos resíduos da construção civil;

- Utilizar EPIs e EPCs;

- Minimizar emissão de poeira e ruídos, conforme legislação ambiental.

11.1. Matriz de Riscos

## A Matriz de Riscos será anexada a este ITP

## 12. Viabilidade da Contratação

A contratação é considerada tecnicamente e economicamente viável, estando devidamente justificada sob os aspectos legal, técnico e orçamentário, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

## 12.1. Declaração Viabilidade Técnica

Declaro, para os devidos fins, que a contratação de empresa construtora legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para execução da obra de construção de barracão com estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária, é tecnicamente viável, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A solução técnica proposta atende integralmente às necessidades da Administração Pública Municipal, apresentando compatibilidade com as normas técnicas vigentes, em especial as normas da ABNT aplicáveis às edificações, estruturas de concreto, fundações, acessibilidade, instalações elétricas, hidráulicas e de drenagem.

A metodologia construtiva adotada — estrutura mista, com elementos pré-moldados associados a componentes moldados in loco — é amplamente difundida no mercado da construção civil, possui desempenho comprovado, adequada disponibilidade de fornecedores e mão de obra especializada, além de proporcionar eficiência na execução, segurança estrutural, durabilidade e racionalização de custos.

O valor estimado da contratação, fixado em R$ 1.319.840,65 (Um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) centavos), foi obtido com base em planilha orçamentária detalhada, compatível com os preços praticados no mercado e com referenciais oficiais, demonstrando a viabilidade econômica da solução adotada.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é plenamente viável sob os aspectos técnico, operacional e econômico, estando apta a prosseguir para a fase de seleção do fornecedor.

## 13. Forma de Contratação

A contratação será realizada por meio de Concorrência Eletrônica, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento de menor preço, observadas as exigências de habilitação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira.

## 13.1. Justificativa da Adoção da Concorrência Eletrônica

A escolha da modalidade Concorrência Eletrônica para a contratação de empresa construtora destinada à execução da obra de construção de barracão com estrutura mista fundamenta-se no disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente em seus artigos 28, inciso II, e 29.

Considerando-se que o objeto consiste em obra de engenharia, com valor considerável, e que exige a comprovação de capacidade técnica por meio de acervo compatível, a Concorrência se mostra a modalidade mais adequada para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, preservando a qualidade técnica da execução.

A realização do certame na forma eletrônica amplia a competitividade, promove a isonomia entre os licitantes, assegura maior transparência aos atos administrativos e reduz custos operacionais, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento e competitividade.

Além disso, a Concorrência Eletrônica permite a ampla participação de empresas especializadas de diferentes regiões, aumentando o universo de propostas e contribuindo para a obtenção de melhores condições econômicas e técnicas para a Administração Pública.

Diante do exposto, resta devidamente justificada a adoção da modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço, observadas todas as exigências de habilitação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira previstas no edital e na legislação vigente.

## 14. Declaração de Adequação Orçamentária

Declara-se que há previsão orçamentária suficiente para suportar a despesa decorrente da presente contratação, respeitando os limites legais e fiscais aplicáveis sendo que a dotação orçamentária segue anexa ao processo.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 29 de janeiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia