MATRIZ DE RISCOS

## 1. Identificação do Objeto

Objeto: Contratação de empresa construtora legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para execução de obra de construção de barracão de estrutura mista (pré-moldada e convencional), conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária.

Valor Estimado: R$ 1.319.840,65

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: Rua Vereador Vilmar Ferreira Soares esquina com a Rua Eduardo Drabecki, Bairro Vista Alegre.

## 2. Objetivo da Matriz de Riscos

A presente Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e alocar os principais riscos associados à contratação e execução da obra, definindo as responsabilidades entre a Administração Pública (Contratante) e a empresa executora (Contratada), bem como as medidas de mitigação, em conformidade com o art. 22 da Lei nº 14.133/2021.

## 3. Premissas Gerais

- Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento, contratação e execução da obra;

- A alocação de riscos observa o princípio da eficiência e da melhor aptidão para gerenciá-los;

- Os riscos ordinários e previsíveis da execução da obra são atribuídos à Contratada;

- Os riscos extraordinários e imprevisíveis, quando caracterizados, são atribuídos à Contratante, nos termos legais.

## 4. Matriz de Riscos

| Risco | Descrição do Risco | Fase | Probabilidade | Impacto | Alocação do Risco | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Inconsistências ou omissões em projetos | Planejamento | Baixa | Alto | Contratante | Revisão técnica prévia dos projetos; esclarecimentos no edital; fiscalização contínua |
| R2 | Atraso na mobilização inicial da empresa | Execução | Média | Médio | Contratada | Exigência de cronograma físico-financeiro; sanções contratuais |
| R3 | Atraso na execução dos serviços | Execução | Média | Alto | Contratada | Planejamento adequado; fiscalização permanente; multas por atraso |
| R4 | Elevação de custos por má gestão da obra | Execução | Média | Médio | Contratada | Controle de insumos e produtividade; responsabilidade inerente ao preço global |
| R5 | Serviços executados em desconformidade técnica | Execução | Baixa | Alto | Contratada | Fiscalização técnica; atendimento às normas ABNT; refazimento sem ônus |
| R6 | Ocorrência de acidentes de trabalho | Execução | Baixa | Alto | Contratada | Cumprimento das normas de segurança; fornecimento de EPIs e treinamentos |
| R7 | Condições climáticas adversas | Execução | Média | Médio | Compartilhado | Planejamento do cronograma; reprogramação justificada |
| R8 | Interferências não previstas ou atraso na liberação da área | Execução | Baixa | Médio | Contratante | Liberação prévia do local; atuação imediata para remoção de interferências |
| R9 | Caso fortuito ou força maior | Execução | Baixa | Alto | Compartilhado | Aplicação das regras contratuais; reequilíbrio econômico-financeiro quando cabível |
| R10 | Descumprimento de obrigações legais, fiscais ou trabalhistas | Execução | Baixa | Alto | Contratada | Exigência de regularidade; retenções e sanções previstas em contrato |

## 5. Alocação dos Riscos

A alocação dos riscos foi definida considerando a capacidade de cada parte em gerenciá-los de forma mais eficiente, sendo atribuídos à Contratada os riscos inerentes à execução da obra e à Contratante aqueles relacionados a fatores externos à atuação direta da empresa executora.

## 6. Conclusão

A presente Matriz de Riscos demonstra que os riscos associados à contratação são conhecidos, mensuráveis e passíveis de mitigação, não comprometendo a viabilidade da contratação, estando em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e as boas práticas de gestão de riscos em contratações públicas.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 29 de janeiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia