ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 021/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante:	Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Secretaria Requisitante: Secretaria de Educação cultura e Esportes

Objeto: 	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à Construção do Centro Cultural de Rio Bonito do Iguaçu/Pr com área de 1.693,00 m².

Valor Estimado: 	R$ 7.231.021,23 (Sete milhões, duzentos e trinta e um mil, vinte e um reais e vinte e três centavos)

Fonte de Recursos:	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa civil – SINPDEC

Protocolo: 			n.º REC –Pr. 4122156-20251110-02

Modalidade de Licit.:      Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases de Habilitação e Julgamento

(Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: 			Rua Exp. Antônio Xavier do Rego – Bairro Vista Alegre

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Descrição da Necessidade da Contratação

Em decorrência do evento climático extremo caracterizado como tornado ocorrido em 07 de novembro de 2025, houve a destruição total do prédio do Centro cultural de Rio Bonito do Iguaçu.

Tal estrutura era essencial para:

A estrutura física de um centro cultural é essencial para garantir o desenvolvimento, a preservação e a difusão das atividades culturais, artísticas, educacionais e sociais da comunidade. Ela permite oferecer um espaço adequado, seguro e acessível para a realização de diversas ações de interesse público.

Entre as principais finalidades da estrutura física de um centro cultural, destacam-se:

- Promoção da cultura e das artes, por meio de apresentações, exposições, oficinas, cursos e eventos culturais;

- Preservação da identidade cultural e da memória local, valorizando artistas, tradições e manifestações culturais do município;

- Inclusão social e acesso à cultura, proporcionando espaços democráticos e acessíveis para toda a população;

- Desenvolvimento educacional e intelectual, com atividades de formação artística, leitura, capacitações e ações pedagógicas;

- Fomento ao turismo e à economia criativa, atraindo visitantes e incentivando artistas, artesãos e produtores culturais;

- Oferta de espaços adequados para reuniões, palestras, apresentações teatrais, musicais e atividades comunitárias;

- Atendimento das necessidades da população, especialmente de crianças, jovens e idosos, com ambientes apropriados para convivência e desenvolvimento social.

A existência de uma estrutura física adequada também é fundamental para assegurar condições de acessibilidade, segurança, conforto ambiental e funcionalidade, permitindo que as atividades culturais sejam executadas com qualidade e continuidade.

Diante disso, torna-se imprescindível a reconstrução da infraestrutura, com recursos pleiteados junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

## 2. Alinhamento com o Planejamento

A contratação está alinhada:

- Ao planejamento estratégico municipal;

- À política de reconstrução de infraestrutura pública pós-desastre;

- Ao interesse público emergencial decorrente de evento climático.

Caso não conste formalmente no PCA, justifica-se sua inclusão como demanda superveniente decorrente de calamidade.

## 3. Demonstração do Interesse Público

O interesse público na execução de uma obra destinada à implantação, construção, ampliação ou reforma de um centro cultural está relacionado à promoção do bem-estar social, ao fortalecimento da cultura local e ao atendimento das necessidades coletivas da população.

De forma técnica e administrativa, o interesse público pode ser descrito da seguinte maneira:

A obra possui relevante interesse público por destinar-se à criação e/ou adequação de espaço público voltado ao desenvolvimento cultural, educacional e social da população, promovendo o acesso democrático à cultura, à arte, à informação e às atividades comunitárias.

O empreendimento contribuirá para a valorização da identidade cultural do município, incentivo às manifestações artísticas locais, realização de oficinas, cursos, apresentações e eventos culturais, além de fomentar a inclusão social e o fortalecimento do convívio comunitário.

A disponibilização de estrutura física adequada permitirá melhores condições de acessibilidade, segurança, funcionalidade e atendimento à população, garantindo a continuidade das políticas públicas culturais e ampliando as oportunidades de desenvolvimento humano, educacional e turístico do município.

Trata-se, portanto, de investimento público alinhado ao interesse coletivo, à promoção da cidadania e ao desenvolvimento social e cultural da comunidade.

## 4. Requisitos da Contratação

A empresa a ser contratada deverá:

- Possuir registro ativo no CREA/CAU;

- Comprovar acervo técnico compatível com obras similares, nos termos da legislação vigente;

- Atender integralmente às normas da ABNT, legislação trabalhista, ambiental, de segurança do trabalho e acessibilidade;

- Executar a obra conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

- Garantia mínima legal da obra;

- Adoção de práticas de sustentabilidade, acessibilidade (NBR 9050) e desempenho da edificação;

## 5. Qualificação Técnica Operacional

A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante a apresentação de:

### 5.1 Registro da empresa

- Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA/CAU, válida na data da licitação.

### 5.2 Capacidade técnica operacional (atestado da empresa)

Apresentação de:

- 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA/CAU, que comprovem a execução de obra(s) de engenharia compatível(is) com o objeto com área mínima de 800,00 m².

### Parcelas de maior relevância técnica e valor significativo

Para fins de comprovação, será exigido que o(s) atestado(s) contemplem, no mínimo, a execução dos seguintes serviços:

#### ✔ Estrutura da edificação

- Execução de estrutura metálica e/ou concreto armado em edificação de porte semelhante;

#### ✔ Cobertura

- Execução de cobertura metálica ou similar com capacidade para grandes vãos;

#### ✔ Piso industrial

- Execução de piso de concreto de alta resistência (piso industrial);

#### ✔ Área mínima

- Execução de obra com área mínima de 800,00m²;

- Deve se limitar as parcelas mais relevantes, conforme entendimento consolidado dos tribunais de contas;

- Justifica-se pela complexidade da obra e necessidade de garantia de capacidade operacional.

## 6. Qualificação Técnico Profissional

A licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro profissional disponivel ou vinculo através de contrato de prestação de serviço, profissional (is) habilitado(s) com experiência compatível.

### 6.1 Profissional exigido

- Engenheiro Civil ou profissional com atribuição compatível;

- Registro ativo no CREA.

### 6.2 Comprovação de vínculo

O vínculo com o profissional poderá ser comprovado por:

- Contrato social (se sócio);

- Registro em carteira de trabalho;

- Contrato de prestação de serviços;

### 6.3 Capacidade técnica profissional (CAT)

Apresentação de:

- Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA / CAU, acompanhada de atestado técnico, comprovando que o profissional executou serviços compatíveis com o objeto.

### 6.4 Obra similar ao objeto desta contratação com no mínimo 800,00 m²

O(s) acervo(s) deverá(ão) demonstrar experiência em:

- Execução de estrutura de edificação (metálica ou concreto);

- Execução de cobertura de grande porte;

- Execução de piso industrial;

- Obras de porte semelhante.

## 7. Justificativa técnica para as exigências

As exigências de qualificação técnica foram definidas com base:

- Na complexidade da obra;

- No valor significativo do investimento público;

- Na necessidade de garantir execução adequada e segura;

- Nos princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

## 8. Estimativa das quantidades

8.1 – Área total a construir = 1.693,00 m²

8.2. As quantidades encontram-se detalhadas nos projetos, planilhas orçamentárias e memoriais técnicos, abrangendo serviços preliminares, fundações, estrutura, vedações, coberturas, instalações, acabamentos e áreas externas.

## 9. Levantamento de mercado

Foram analisadas as seguintes soluções disponíveis:

### Alternativas:

- Execução direta pelo município
❌ Inviável – ausência de estrutura técnica e operacional

- Contratação por administração indireta (empreitada)
✅ Solução escolhida

- Locação de estrutura provisória
❌ Não atende ao caráter permanente

### Conclusão:

A contratação de empresa especializada em engenharia civil, via licitação, é a solução mais eficiente, econômica e segura.

## 10. Estimativa do valor da contratação

O valor estimado para a contratação de R$ 7.231.021,23 (Sete milhões, duzentos e trinta e um mil, vinte e um reais e vinte e três centavos) foi obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, baseada em projetos executivos, tabelas oficiais de referência (SINAPI/SEINFRA), acrescido de BDI compatível com obras públicas.

## 11. Justificativa da escolha da solução

A solução consiste em:

- Execução de fundações adequadas ao solo;

- Construção de estrutura para o prédio do Centro cultural;

- Execução de cobertura em estrutura metálica;

- Instalações complementares (elétrica, drenagem, etc.);

- Entrega da obra pronta e em condições operacionais.

- Serviços complementares.

## 12. Critérios de sustentabilidade

A contratação observará critérios de sustentabilidade ambiental, incluindo uso racional de materiais, eficiência energética, gestão de resíduos da construção civil, captação de águas pluviais e possibilidade de implantação de sistemas de energia renovável, conforme previsto no projeto.

## 13. Justificativa para parcelamento ou não

❌ Não será parcelada

Justificativa:

- A obra é tecnicamente indivisível;

- Parcelamento comprometeria a responsabilidade técnica;

- Risco de incompatibilidade entre etapas.

## 14. Resultados Pretendidos

Com a conclusão da obra do centro cultural, espera-se alcançar resultados voltados ao desenvolvimento social, cultural, educacional e comunitário do município, proporcionando melhorias significativas no atendimento à população e na oferta de atividades públicas.

A conclusão da obra proporcionará à população um espaço público adequado, seguro e acessível para a realização de atividades culturais, artísticas, educacionais e comunitárias, ampliando o acesso da sociedade às políticas públicas de cultura e lazer.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- fortalecimento das ações culturais e valorização dos artistas e manifestações culturais locais;

- ampliação da oferta de oficinas, cursos, apresentações, exposições e eventos culturais;

- incentivo à inclusão social, especialmente de crianças, jovens, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade;

- melhoria das condições de atendimento ao público, com ambientes adequados, acessíveis e funcionais;

- promoção da integração comunitária e fortalecimento do convívio social;

- preservação e valorização da identidade cultural do município;

- estímulo ao turismo cultural e à economia criativa local;

- disponibilização de espaço apropriado para ações educacionais, palestras, reuniões e atividades institucionais;

- promoção da cidadania e ampliação do acesso da população à cultura e ao conhecimento.

Dessa forma, a obra contribuirá diretamente para o desenvolvimento humano, social e cultural da comunidade, atendendo ao interesse público e fortalecendo as políticas públicas municipais voltadas à cultura e à inclusão social.

## 15. Providências prévias à Contratação

   Aprovação dos projetos;

- Licenciamento ambiental (se necessário);

- Definição da área e regularização fundiária;

- Dotação orçamentária garantida;

- Designação de fiscal e gestor do contrato.

## 16. Providências prévias à Contratação

- Elaboração de projetos (já concluída);

- Fiscalização da obra;

- Eventual contratação de ensaios tecnológicos.

## 17. Impactos Ambientais

Possíveis impactos:

- Geração de resíduos de construção;

- Interferência no solo e drenagem.

Medidas mitigadoras:

- Plano de gerenciamento de resíduos;

- Controle de erosão;

- Uso de técnicas sustentáveis.

## 18. Matriz de Riscos

17.1- A matriz de riscos será anexada ao processo

## 19. Viabilidade da Contratação

✅ VIÁVEL

Justificativa:

- Necessidade pública evidente;

- Recursos disponíveis (MIDR);

- Solução técnica consolidada;

- Compatibilidade com legislação vigente.

20. Prazo de Execução

O prazo para a execução do objeto é de 24 (Vinte e quatro) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

21. Prazo de Vigência

O prazo para vigência do contrato é de 36 (Trinta e seis) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

22. Declaração de Viabilidade Técnica, Econômica e Jurídica

O Município de Rio Bonito do Iguaçu, por meio de seu setor técnico competente, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente no art. 18 e demais dispositivos aplicáveis, DECLARA, para os devidos fins, que:

### 22.1. Viabilidade Técnica

A contratação pretendida para execução da obra é tecnicamente viável, uma vez que:

- O objeto encontra-se suficientemente caracterizado em projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e diretrizes construtivas;

- As soluções técnicas adotadas seguem normas da ABNT, legislações vigentes;

- Há disponibilidade de empresas no mercado com capacidade técnica, operacional e experiência comprovada para execução de obras similar e com complexidades equivalentes;

- O prazo de execução estimado de 24 (Vinte e quatro) meses é compatível com o escopo, metodologia construtiva e cronograma físico-financeiro previsto.

### Viabilidade Econômica

A contratação mostra-se economicamente viável, considerando que:

O orçamento estimado será elaborado com base em planilhas detalhadas;

- Os preços estimados refletem valores praticados no mercado, garantindo economicidade e vantajosidade para a Administração Pública;

- Existe previsão de recursos orçamentários suficientes, compatíveis com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei

- Orçamentária Anual (LOA),

- 22.3. Viabilidade Jurídica

A contratação é juridicamente viável, tendo em vista que:

- O objeto é lícito, possível, determinado e atende ao interesse público;

- A modalidade de licitação Concorrência Eletrônica é adequada, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando o valor estimado e a complexidade técnica da obra;

- O procedimento licitatório observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência e julgamento objetivo;

- Não há óbices legais ou normativos que impeçam a deflagração do certame e a posterior celebração do contrato administrativo.

### 22.4. Conclusão

Diante do exposto, declara-se plenamente viável, sob os aspectos técnico, econômico e jurídico, a contratação de empresa especializada para execução da obra, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo e a instauração da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 14 de maio de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia