‘

TERMO DE REFERÊNCIA – T.R.  N.º 021/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante:	Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Secretaria Requisitante: Secretaria de Educação cultura e Esportes

Objeto: 	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à Construção do Centro Cultural de Rio Bonito do Iguaçu/Pr, com área de 1.693,00 m².

Valor Estimado: 	R$ 7.231.021,23 (Sete milhões, duzentos e trinta e um mil, vinte e um reais e vinte e três centavos)

Fonte de Recursos:	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional / Sistema Nacional de Proteção e Defesa civil – SINPDEC

Protocolo: 			n.º REC –Pr. 4122156-20251110-02

Modalidade  de Licit.:      Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: 			Rua Exp. Antônio Xavier do Rego – Bairro Vista Alegre

- JUSTIFICATIVA PARA A INVERSÃO DE FASES

(Propostas pós habilitação)

Justifica-se a inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência e nos projetos, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Termo de Referência, e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame.

Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. Ou seja, apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato.

A inversão das fases ostenta índole procedimental, não criando ou inovando em aspectos materiais ou substanciais da habilitação dos licitantes. Não se coloca, portanto, em risco a pretendida uniformidade das licitações públicas no país. Ao contrário, permite-se que os entes federados, no exercício da sua competência

legislativa, possam manejar a ordem procedimental – sem supressão de fases – dos atos que se sucederam nessa etapa do certame.

Nas licitações públicas a inversão das fases não ofende aos três princípios nucleares e fundamentais das licitações públicas: isonomia, competitividade e ampla defesa e contraditório.

A isonomia é preservada, que a inversão das fases atinge igualmente a todos os licitantes. Todos têm direito subjetivo ao mesmo procedimento e a mesma dinâmica sequencial das etapas licitatórias. Noutros termos: a regra do processo legal – julgamento, é idêntica para todos os potenciais licitantes.

A competitividade também não é maculada, na medida em que a simples mudança procedimental das etapas não afeta nem remotamente a formulação das propostas de preço ou, eventualmente, as propostas técnicas (se a licitação for regida pela melhor técnica ou técnica e preço).

Como são fases distintas e que apresentam objetivos diversos, seria um arrematado exagero promover qualquer aproximação que pudesse invocar a competitividade como argumento para afastar a viabilidade de inversão das fases.

Os benefícios apresentará para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma coerente e exequível são fundamentais para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes.

O artigo 17, § 1º, da Lei n. 14.133/2021 estabelece que, na modalidade de licitação escolhida descreve:

“Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV

do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

A inversão de fases é uma prática meramente procedimental, não criando ou inovando em aspectos materiais ou substanciais da habilitação dos licitantes. Assim, a LLC, além de unificar a ordem das fases, unifica a possibilidade de inversão de tais fases, independentemente da modalidade adotada, caso tal inversão resulte em benefícios.

Portanto, devendo a habilitação das licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, com o objetivo de tornar o processo mais célere, eficiente, principalmente em razão da necessidade de prova de conceito no julgamento da proposta. A prova de conceito é uma ferramenta utilizada para avaliar se a proposta da licitante atende aos requisitos técnicos definidos no edital.

Não se ignoram as preocupações e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto à possibilidade de influência da vantajosidade da proposta vencedora, das participações de fachada e de fraudes, como alerta Marçal Justen Filho em sua obra sobre a lei de licitações e contratações administrativas:

"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que não dispõem de condições mínimas para executar o objeto e que se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes.” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021. Pag. 773.

A administração não pode fugir do principio básico que é a economicidade, porem não poderá faze-la a qualquer modo, contratando com fornecedores sem conhecimento técnico e de mercado.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernanbuco em sua decisão no Acórdão T.C. nº 285/2025, a segue o entedimento da apresentação da motivação:

“1. A inversão das fases de habilitação e de apresentação de propostas é permitida pela Lei nº 14.133/2021, desde que tal ato seja motivado com a explicitação dos benefícios decorrentes; 2. Deixar de apresentar a motivação, explicitando os benefícios decorrentes da opção pela inversão de fases, pode gerar contestações e impugnações por parte dos licitantes” (TCE/PE,

Acórdão T.C. nº 285/2025 – Segunda Câmara, Processo TCE-PE nº 24100758-6, Relator: Conselheiro Marcos Loreto).

Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui para um ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas

possam competir em condições iguais. A transparência favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas. Outra vantagem é a seleção mais criteriosa desde o início, pois o processo seletivo concentra-se na escolha de empresas

mais qualificadas. Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional são incentivadas a participar, resultando em uma concorrência de maior

qualidade, ou seja, afastando eventuais “aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços.

A escolha de fornecedores qualificados desde o início também contribui para a continuidade e eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a

participação de empresas não qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais realista e alinhado com as reais demandas e exigências do Poder Executivo, evitando subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço.

A inversão da fase - habilitação e de apresentação das propostas/lances, é uma prática permitida pela Lei nº 14.133/2021, e sua motivação está relacionada a benefícios que visam otimizar o processo licitatório, aumentando a eficiência, a transparência e, por consequência, a competitividade. Aqui estão as principais motivações e benefícios dessa inversão:

- Maior Eficiência e Agilidade no Processo

Redução de custos e tempo: A inversão das fases possibilita que as propostas sejam abertas e analisadas antes da documentação de habilitação. Isso significa que, caso uma proposta seja desclassificada por algum motivo (por exemplo, preço muito alto ou falta de requisitos técnicos), a administração não perderá tempo e recursos analisando a documentação de habilitação de empresas que, de antemão, já seriam desclassificadas.

Menos burocracia: A documentação de habilitação é exigida apenas dos licitantes cujas propostas foram consideradas vantajosas. Isso evita que se exija a documentação completa de empresas que não apresentaram uma proposta competitiva.

- Promoção da Competitividade

Estímulo à participação: Como as empresas têm maior clareza sobre o que foi proposto financeiramente antes de se comprometer com a documentação de habilitação, isso pode gerar maior interesse nas licitações. O empresário não perde tempo e recursos na apresentação de documentos caso sua proposta financeira não seja competitiva.

Maior número de participantes: A inversão facilita a participação de um maior número de empresas, especialmente pequenas e médias, que podem ter mais dificuldades com a burocracia das fases iniciais.

- Transparência e Maior Segurança Jurídica

Transparência no processo licitatório: A inversão permite que as propostas financeiras sejam apresentadas sem o risco de a documentação de habilitação.

influenciar o julgamento preliminar, garantindo que a decisão da administração se concentre unicamente no mérito da proposta.

Segurança para os licitantes: Eles sabem que sua documentação será analisada apenas se a proposta for aceitável, evitando que se envolvam em custos desnecessários com a documentação, especialmente em licitações mais complexas.

- Redução de Fraudes e Irregularidades

Maior controle sobre os requisitos técnicos e legais: A inversão das fases pode ajudar a evitar que empresas desqualificadas cometam fraudes, pois elas só terão sua documentação analisada após a abertura das propostas, o que permite uma análise mais rigorosa de sua capacidade técnica e fiscal.

Análise prévia das propostas: O foco inicial nas propostas financeiras também ajuda a identificar, de forma mais objetiva, se o critério do melhor preço ou técnica está sendo atendido, antes de avaliar a documentação de qualificação.

- Economia para a Administração Pública

Economia de recursos: A administração pública evita realizar a análise de habilitação para licitantes que não têm chances reais de ganhar o certame, otimizando tempo e recursos no processo.

## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre de situação excepcional e relevante interesse público, diretamente relacionada ao evento climático extremo ocorrido em 07 de novembro de 2025, que atingiu severamente o Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR. Na referida data, fortes chuvas, associadas a ventos intensos, ocasionaram danos estruturais significativos, culminando na destruição total das instalações do Centro cultural, conforme registrado nos laudos técnicos e documentos que instruem o processo administrativo.

O sinistro comprometeu de forma grave a continuidade das atividades desenvolvidas pelo departamento de cultura.

Diante desse cenário, a reconstrução da obra em pleito, por meio da execução da obra descrita neste termo de referência, revela-se medida indispensável, urgente e inadiável, não apenas para restabelecer a infraestrutura perdida, mas também para assegurar condições adequadas as atividades desenvolvidas nesta estrutura.

Ressalta-se que a solução proposta, consistente na execução da obra com base nos projetos elaborados por esta municipalidade que atende de forma eficiente e sustentável às necessidades atuais e futuras, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento, a modernização dos ambientes educacionais e a mitigação de riscos decorrentes de eventos climáticos adversos, por meio da adoção de padrões construtivos mais resilientes.

Assim, a contratação encontra-se plenamente justificada sob os aspectos técnico, social e jurídico, atendendo ao interesse público primário, ao dever constitucional do Município de garantir o acesso à educação de qualidade e aos princípios do planejamento, da eficiência e da continuidade do serviço público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

## 3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

A contratação compreende a execução integral da obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ambientais, seguros, assistência técnica e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com o Memorial Descritivo, projetos técnicos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

Os serviços a serem executados abrangem, de forma não exaustiva, as seguintes etapas:

### 3.1 Serviços Preliminares e Administração da Obra

- Mobilização e desmobilização do canteiro de obras;

- Instalação do canteiro, tapumes, placas obrigatórias e sinalização de segurança;

- Implantação da obra no terreno, locação e gabarito;

- Administração local da obra, incluindo equipe técnica, controle tecnológico e diário de obras.

### 3.2 Terraplenagem, Movimento de Terra e Drenagem

- Limpeza, preparo e regularização do terreno;

- Cortes, aterros, compactação e conformação do subleito;

- Execução de sistemas de drenagem superficial e subterrânea, quando previstos em projeto.

### 3.3 Fundações e Infraestrutura

- Execução de fundações diretas ou profundas, conforme projeto estrutural;

- Execução de vigas baldrame, blocos, sapatas, estacas (se aplicável);

- Impermeabilização das estruturas de fundação e elementos enterrados.

### 3.4 Estrutura

- Execução da estrutura em concreto armado, compreendendo pilares, vigas, lajes e escadas;

- Fornecimento, montagem e desmontagem de formas;

- Armação, lançamento, adensamento e cura do concreto;

- Ensaios e controle tecnológico do concreto.

### 3.5 Vedações Verticais e Divisórias

- Execução de alvenarias externas e internas;

- Vergas, contravergas e elementos de reforço;

- Execução de divisórias conforme projeto arquitetônico.

### 3.6 Cobertura

- Execução da estrutura da cobertura;

- Fornecimento e instalação de telhas, rufos, calhas e condutores;

- Tratamentos de impermeabilização e isolamento térmico, quando previstos.

### 3.7 Revestimentos e Acabamentos

- Revestimentos internos e externos de paredes (argamassa, cerâmica, pastilhas e pintura);

- Execução de pisos internos e externos, incluindo concreto polido, cerâmico;

- Execução de forros, rodapés e elementos de acabamento.

### 3.8 Esquadrias, Vidros e Ferragens

- Fornecimento e instalação de portas, janelas, gradis e esquadrias metálicas ou de alumínio;

- Instalação de vidros, ferragens, fechaduras e acessórios.

### 3.9 Instalações Hidrossanitárias

- Execução das instalações de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais;

- Instalação de louças, metais e acessórios;

- Testes de estanqueidade e funcionamento.

### 3.10 Instalações Elétricas, SPDA e Dados

- Execução das instalações elétricas de baixa tensão;

- Implantação de quadros elétricos, luminárias, tomadas e interruptores;

- Execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA;

- Instalações de cabeamento estruturado, telefonia e lógica, quando previstas.

### 3.11 Sistemas de Segurança e Combate a Incêndio

- Execução das instalações de prevenção e combate a incêndio;

- Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança;

- Atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros.

### 3.12 Acessibilidade

- Execução de rampas, corrimãos, guarda-corpos e sinalização tátil;

- Adequação de sanitários acessíveis e demais elementos conforme ABNT NBR

3.13 Testes, Comissionamento e Entrega da Obra

- Testes finais de todos os sistemas instalados;

- Correção de eventuais inconformidades;

- Limpeza geral da obra;

- Entrega da obra em condições plenas de uso.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme as normas da ABNT, legislações vigentes, boas práticas de engenharia e determinações da fiscalização.

## LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Rua Expedicionário Antonio Xavier do Rego – Bairro Vista Alegre

## 5. PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO

- Prazo de execução da obra: 24 (Vinte e Quatro) meses, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

- Prazo de vigência do contrato: 36 (Trinta e seis) meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço.

- Prorrogação: poderá ocorrer nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse da Administração.

## 6. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será empreitada por preço global, conforme definido nos documentos técnicos e no edital da Concorrência Eletrônica.

## 7. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A contratação será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, observadas as condições estabelecidas no edital.

## 8.  ALOCAÇÃO DE RISCOS

A alocação de riscos observará a matriz de riscos anexa ao processo, definindo as responsabilidades da contratante e da contratada, nos termos do art. 22 da Lei nº 14.133/2021.

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Declara-se, para os devidos fins, que a presente contratação encontra-se devidamente amparada por dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária Anual vigente do Município de Rio Bonito do Iguaçu, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Os recursos necessários à execução do objeto correrão à conta da seguinte classificação orçamentária anexa este processo:

## 9.1. Estimativa do valor da contratação

O valor estimado para a contratação é de R$ 7.231.021,23 (Sete milhões, duzentos e trinta e um mil, vinte e um reais e vinte e três centavos) foi obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, baseada em projetos executivos, tabelas oficiais de referência (SINAPI/SEINFRA), acrescido de BDI compatível com obras públicas.

## 10. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

Com fundamento nos arts. 11, 18, 62 a 69 e 67 da Lei nº 14.133/2021, ficam estabelecidos os seguintes requisitos mínimos, indispensáveis à segurança jurídica, técnica e econômica da contratação:

### 10.1 Requisitos Jurídicos

- Habilitação jurídica conforme previsto no edital, incluindo:

  - Registro comercial ou ato constitutivo/estatuto social atualizado;

  - Inscrição no CNPJ;

  - Declaração de inexistência de impedimento para contratar com a Administração Pública;

  - Atendimento às vedações previstas nos arts. 14 e 155 da Lei nº 14.133/2021.

### 10.2 Requisitos de Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

- Comprovação de regularidade:

  - Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

  - FGTS;

  - INSS;

  - Justiça do Trabalho (CNDT);

- Manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual.

### 10.3 Requisitos de Qualificação Econômico-Financeira

- Comprovação de capacidade econômico-financeira compatível com o porte da obra, mediante:

  - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

  - Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, conforme definidos no edital;

  - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;

- Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, quando justificado tecnicamente.

### 10.4 Requisitos de Qualificação Técnica Operacional

Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional, as licitantes deverão apresentar:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente (CREA ou CAU), comprovando que a empresa executou, de forma satisfatória, obra(s) de engenharia compatível(is) em características, quantidades e complexidade com o objeto da licitação;

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar a execução de serviços relevantes e de maior vulto, tais como:

- Execução de estrutura em concreto armado;

- Execução de vedações, coberturas e acabamentos;

- Execução de instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio;

- Execução de obra com área construída e padrão técnico compatível com o objeto com área mínima de 800,00 m²;

- Execução de projeto de  SPDA;

- c) Comprovação de que a empresa dispõe de aparelhamento técnico, instalações e equipe mínima compatíveis com a execução da obra, mediante declaração formal;

e) Declaração de que a empresa possui condições operacionais para cumprir o prazo de execução de 24 (vinte e quatro) meses.

### 10.5 Requisitos de Qualificação Técnica Profissional

- Indicação de responsável(is) técnico(s) legalmente habilitado(s);

- Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT compatível com os serviços compatíveis com o objeto e área mínima de 800,00 m²;

- Comprovação de vínculo do profissional com a empresa licitante, através de participação no quadro ou contrato de prestação de serviço.

### 10.6 Requisitos Técnicos e Operacionais da Execução

- Atendimento integral ao Memorial Descritivo, projetos, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro;

- Utilização de materiais certificados e em conformidade com normas da ABNT;

- Observância das normas de segurança do trabalho (NRs), ambientais e de acessibilidade (NBR 9050);

- Manutenção de diário de obras atualizado e controle tecnológico dos serviços.

### 10.7 Requisitos de Gestão, Controle e Fiscalização

- Aceitação expressa da fiscalização técnica designada pela Administração;

- Disponibilização de informações, relatórios e documentos sempre que solicitado;

- Atendimento às determinações da fiscalização e correção imediata de inconformidades.

### 10.9 Requisitos de Sustentabilidade, Acessibilidade e Resiliência

- Adoção de práticas sustentáveis na execução da obra;

- Gestão adequada dos resíduos da construção civil;

- Execução de soluções construtivas resilientes a eventos climáticos extremos;

- Atendimento integral às normas de acessibilidade e inclusão.

O atendimento a estes requisitos visa assegurar uma contratação concisa, segura, eficiente e alinhada ao interesse público, mitigando riscos de inadimplemento, atrasos, falhas técnicas e responsabilizações futuras da Administração.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

11.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e

cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

11.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

11.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

11.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

11.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;

11.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

11.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além

de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

11.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter

cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

11.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

11.3. São obrigações da CONTRATADA:

11.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.

11.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais com avarias ou defeitos;

11.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.3.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

11.3.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;

11.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.3.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

11.3.10. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

11.3.10.1 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

11.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;

11.3.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

11.3.12.  Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

11.3.12.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

11.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

11.3.12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação das embalagens e resíduos da instalação.

11.3.12.4. Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

11.3.12.5. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

11.3.12.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

11.3.12.7. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

11.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART do Projeto e Execução;

11.3.12.9. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.3.12.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

11.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais quando solicitado.

11.3.12.12. A empresa deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturas de execução.

## 12. GARANTIA CONTRATUAL

Poderá ser exigida garantia contratual nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, conforme definido no edital.

## 13.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato observará o disposto nos arts. 117 a 123 da Lei nº 14.133/2021, adotando-se modelo de governança que assegure o acompanhamento sistemático, o controle da execução, a mitigação de riscos e a adequada entrega do objeto.

### 13.1 Gestor do Contrato

Será designado como Gestor do Contrato, a secretaria municipal de Educação cultura e Esportes Sra. Eliane Ana Dal Castel de Oliveira.

- Acompanhar a execução global do contrato sob os aspectos administrativo, financeiro e contratual;

- Verificar o cumprimento dos prazos, obrigações contratuais e condições pactuadas;

- Promover a articulação entre os setores envolvidos (engenharia, financeiro, controle interno);

- Registrar ocorrências relevantes e adotar providências para prevenção de falhas;

- Subsidiar a aplicação de sanções ou a instauração de processos administrativos, quando necessário.

### 13.2 Fiscalização Técnica do Contrato

A fiscalização técnica será exercida por fiscal(is) de obra, profissional(is) legalmente habilitado, competindo-lhe:

- Acompanhar diariamente a execução dos serviços no canteiro de obras;

- Verificar a conformidade dos serviços executados com os projetos, memorial descritivo, normas técnicas e cronograma físico-financeiro;

- Conferir medições, quantidades, qualidade dos materiais e métodos executivos;

- Exigir a correção imediata de serviços executados em desacordo;

- Manter atualizado o Diário de Obras, com registros fotográficos e técnicos;

- Atuar preventivamente na mitigação dos riscos previstos na matriz de riscos.

### 13.3 Instrumentos de Controle e Comunicação

Serão utilizados, no mínimo, os seguintes instrumentos:

- Ordens de serviço;

- Relatórios periódicos de acompanhamento;

- Diário de obras;

- Registros fotográficos e checklists de inspeção;

- Atas de reuniões técnicas.

### 13.4 Gestão de Alterações Contratuais

Eventuais alterações contratuais somente poderão ocorrer mediante:

- Justificativa técnica formal;

- Análise prévia da fiscalização e do gestor do contrato;

- Observância dos limites legais previstos na Lei nº 14.133/2021;

- Formalização por termo aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

## 14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE

- As medições serão realizadas mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro;

- O pagamento ocorrerá após aprovação da medição pela fiscalização;

- O reajuste observará o interregno mínimo de 12 meses, conforme índice oficial INCC

- 15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

- Critério de julgamento: menor preço global;

- Regime de execução: empreitada por preço global;

- Inversão de fases:  a habilitação das participantes antes da apresentação das propostas, conforme Lei nº 14.133/2021.

## 16. SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação será permitida de forma parcial, desde que previamente autorizada pela Administração e que não recaia sobre parcelas de maior relevância técnica do objeto.

## 17. MODELO DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto observará rigorosamente os arts. 140 a 143 da Lei nº 14.133/2021, e será realizado em duas etapas distintas:

### 17.1 Recebimento Provisório

Concluída a execução física da obra, será realizado o recebimento provisório, mediante:

- Solicitação formal da contratada;

- Vistoria técnica pela fiscalização;

- Emissão de Termo de Recebimento Provisório, atestando a conclusão da obra;

- Elaboração de relatório apontando pendências, inconformidades ou ajustes finais, quando houver;

- Fixação de prazo para correção das não conformidades identificadas.

O recebimento provisório não exime a contratada da responsabilidade pela solidez, segurança e qualidade da obra.

### 17.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrerá após:

- Decurso do prazo de observação e correção das pendências;

- Comprovação da regularidade de todos os sistemas executados;

- Entrega da documentação técnica final, incluindo:

  - Projetos "como construído" (as built);

  - Laudos, testes e certificados;

  - Manual de uso, operação e manutenção;

  - ART/RRT de conclusão da obra.

Será então emitido o Termo de Recebimento Definitivo, encerrando as obrigações contratuais, sem prejuízo das garantias legais e contratuais.

### 17.3 Garantia e Responsabilidade Pós-Recebimento

Mesmo após o recebimento definitivo, a contratada permanecerá responsável por:

- Vícios aparentes ou ocultos;

- Defeitos construtivos;

- Responsabilidade técnica pela solidez e segurança da obra, nos prazos legais.

## 18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.

### 18.1 Tipos de Sanções Aplicáveis

Poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração:

I – Advertência, quando a infração for de menor gravidade e não causar prejuízo relevante à Administração;

II – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do ente federativo, pelo prazo de até 3 (três) anos;

III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos da lei.

### 18.2 Multas Contratuais

As multas terão caráter moratório ou compensatório, conforme a natureza da infração:

#### a) Multa Moratória por Atraso na Execução

- 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual atualizado, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços;

- Limitada ao teto máximo de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

- O atraso superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar inadimplemento grave, ensejando a rescisão contratual.

#### b) Multa Compensatória por Inexecução Parcial

- 5% (cinco por cento) do valor da parte inadimplida do contrato;

- Aplicável quando houver descumprimento de cláusulas contratuais relevantes, execução defeituosa ou em desacordo com projetos e especificações.

#### c) Multa Compensatória por Inexecução Total

- 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

- Aplicável em caso de abandono da obra, paralisação injustificada ou impossibilidade de conclusão do objeto por culpa exclusiva da contratada.

### 18.3 Outras Hipóteses de Multa

Poderão ser aplicadas multas específicas, conforme a infração:

- Descumprimento de normas de segurança do trabalho: até 2% do valor contratual;

- Não atendimento às determinações da fiscalização: até 2% do valor contratual;

- Reincidência em falhas técnicas já notificadas: até 3% do valor contratual.

### 18.4 Critérios para Dosimetria das Sanções

Na aplicação das sanções, a Administração observará:

- A natureza e a gravidade da infração;

- O grau de culpa ou dolo;

- A extensão do dano causado;

- A vantagem auferida pela contratada;

- A reincidência;

- A capacidade econômica do infrator.

### 18.5 Procedimento Administrativo Sancionador

A aplicação de qualquer sanção dependerá da instauração de processo administrativo próprio, com:

- Notificação formal da contratada;

- Concessão de prazo para apresentação de defesa;

- Análise técnica e jurídica fundamentada;

- Decisão motivada da autoridade competente.

### 18.6 Descontos, Garantias e Execução das Multas

- As multas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à contratada;

- Poderão ser executadas mediante utilização da garantia contratual;

- Persistindo o débito, poderá ser promovida a cobrança administrativa ou judicial.

## 19. DOCUMETOS QUE INTEGRAM ESTE TR

- Planilha estimativa de custos

- ETP

- Matriz de Riscos

- Memorial Descritivos

- BDI

- Cronogramas

- Projetos gráficos

- Arquivos digitais

#### 20. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares aplicáveis às contratações públicas.

Parte inferior do formulário

Rio Bonito do Iguaçu, 14 de maio de 2026

__________________________________

Eline Ana Dal Castel de Oliveira

Secretária Municipal de Educação

Cultura e Esportes