TERMO DE REFERÊNCIA – T.R.  N.º 008/2026

- Identificação da Demanda

Órgão Demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR

Secretaria Requisitante: Secretaria de Obra e Urbanismo

Objeto: Contratação de empresa legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia e Arquitetura, destinados à instrução de procedimentos licitatórios e posterior execução das obras do Centro Cultural, Rodoviária Municipal e parque de Maquinas Rodoviárias, no Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR

Valor Estimado: R$ 275.000,00

Modalidade de Licitação: Contratação Emergencial por Dispensa de Licitação

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação fundamenta-se:

- Na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no art. 75, inciso VIII, que trata da dispensa de licitação em situações emergenciais ou de calamidade pública;

- No Decreto Municipal que reconhece a situação emergencial no Município;

- Na necessidade de imediata recomposição da capacidade administrativa para planejamento, captação de recursos, regularização urbanística e atendimento ao interesse público;

- Nos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

## 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A contratação é fundamenta-se:

- Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente:

  - Art. 74, inciso VII – dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública;

  - Art. 75, caput – hipóteses de contratação direta;

  - Art. 6º, inciso LIII – definição de emergência;

  - Art. 8º – competência da autoridade para conduzir o processo.

- Decreto Municipal nº 305/2025 – que declara estado de calamidade pública no Município de Rio Bonito do Iguaçu.

- Decreto Estadual nº 11.838/2025 e Portaria nº 11.838/2025, que reconhecem situação de calamidade pública no Estado do Paraná.

O Município de Rio Bonito do Iguaçu enfrenta situação emergencial que demanda a rápida elaboração de projetos técnicos completos, condição indispensável para:

- viabilizar licitações de obras;

- obter aprovações legais junto aos órgãos competentes;

- garantir segurança técnica, funcional e normativa das futuras edificações públicas. A ausência imediata desses projetos compromete a continuidade dos serviços públicos, o planejamento urbano e a adequada aplicação de recursos públicos, justificando a contratação direta da empresa Obra Prima Comércio de Serviços e Decoração Ltda, que apresentou proposta compatível com o mercado, escopo completo e capacidade técnica comprovada.

## 3.1. Justificativa da Escolha da Empresa da Empresa Contratada

A escolha da empresa OBRA PRIMA COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DECORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.846.055/0001-45, para a contratação emergencial destinada à elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia e Arquitetura do Centro Cultural, Rodoviária Municipal e Casa de Máquinas/Garagem do Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, fundamenta-se nos aspectos técnicos, legais e administrativos a seguir expostos.

A presente contratação ocorre por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da situação emergencial reconhecida no Município, a qual exige pronta resposta da Administração Pública para garantir o adequado planejamento, a continuidade dos serviços públicos e a viabilização de futuras contratações de obras.

A empresa Obra Prima apresentou proposta compatível com o mercado, contemplando escopo completo e integrado de projetos técnicos, abrangendo projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, SPDA, memoriais descritivos e orçamento, atendendo plenamente às exigências técnicas e normativas aplicáveis.

Ressalta-se que a contratada demonstrou capacidade técnica e operacional para execução do objeto, contando com profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados em seus conselhos de classe, com responsabilidade técnica assegurada

por meio de ART/RRT, garantindo a confiabilidade, segurança e conformidade dos projetos a serem elaborados.

Outro fator determinante para a escolha da empresa é sua disponibilidade imediata para início dos serviços, condição essencial diante do caráter emergencial da contratação, bem como a experiência comprovada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, o que reduz riscos de retrabalho, atrasos ou incompatibilizações técnicas.

Adicionalmente, a proposta apresentada demonstra vantajosidade para a administração, observando os princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade e interesse público, atendendo às necessidades do Município dentro do prazo requerido e sem prejuízo à qualidade técnica dos serviços.

Dessa forma, a escolha da empresa Obra Prima Comércio de Serviços e Decoração Ltda revela-se tecnicamente adequada, legalmente justificada e alinhada ao interesse público, atendendo aos requisitos da Lei nº 14.133/2021 e às condições excepcionais que ensejam a contratação direta.

## 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (ESCOPO)

A contratada deverá elaborar, de forma integrada e compatibilizada, os seguintes projetos:

### 4.1 Projeto Arquitetônico

- Implantação;

- Plantas baixas;

- Cortes e fachadas;

- Layout funcional;

- Atendimento às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050);

- Compatibilização com os demais projetos.

### 4.2 Projeto Estrutural

- Dimensionamento e detalhamento das estruturas;

- Projetos de fundações;

- Memórias de cálculo;

- Atendimento às normas da ABNT aplicáveis.

### 4.3 Projeto Elétrico

- Distribuição de pontos e circuitos;

- Quadros elétricos e diagramas;

- Iluminação funcional e de emergência;

- Conformidade com a ABNT NBR 5410.

### 4.4 Projeto Hidrossanitário

- Sistemas de água fria;

- Esgotamento sanitário;

- Drenagem pluvial;

- Reservatórios;

- Atendimento às normas técnicas vigentes.

### 4.5 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

- Saídas de emergência;

- Iluminação e sinalização de emergência;

- Sistemas preventivos conforme exigências do Corpo de Bombeiros.

### 4.6 Projeto de SPDA

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas;

- Atendimento integral à ABNT NBR 5419.

4.7. Laudos de SPT

* Deverão Atender a ABNT 6484

4.8. Testes de Percolação

* Deverão atender a ABNT 13969

### 4.9 Documentos Complementares

- Memoriais descritivos;

- Planilhas orçamentárias;

- Documentação técnica necessária à licitação e execução das obras.

## 5. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

- Projetos técnicos em formato PDF e DWG;

- Memoriais descritivos;

- Orçamentos detalhados;

- Documentação para aprovação legal e execução das obras;

- ART/RRT dos profissionais responsáveis.

- Laudos

- Testes

## 6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução completa dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

## 7. PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021, se devidamente justificado.

## 8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado para a contratação é de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), conforme proposta apresentada, assim distribuído:

- Centro Cultural: R$ 104.000,00;

- Casa de Máquinas/Garagem: R$ 140.000,00;

- Rodoviária Municipal: R$ 31.000,00.

## 9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após a entrega e aceite dos produtos pela fiscalização técnica do Município, mediante apresentação de nota fiscal.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.3. São obrigações da CONTRATADA:

10.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.

10.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais com avarias ou defeitos;

10.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.3.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

10.3.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;

10.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.3.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

10.3.10. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

10.3.10.1 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

10.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;

10.3.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

10.3.12.  Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

10.3.12.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

10.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

10.3.12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação das embalagens e resíduos da instalação.

10.3.12.4. Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

10.3.12.5. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

10.3.12.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

10.3.12.7. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

10.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART do Projeto e Execução;

10.3.12.9. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

10.3.12.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

10.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais quando solicitado.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

11.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

11.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

11.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

11.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;

11.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

11.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além

de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

11.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter

cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

11.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

## 12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato será fiscalizado por servidor designado formalmente, que acompanhará a execução, conferirá os produtos e atestará as medições.

12.1. Gestor do Contrato

O Gestor do contrato será o representante da secretaria municipal de Obras e Urbanismo.

12.2. Fiscal do contrato

O Fiscal do contrato será o Engenheiro civil Enio Augusto S. da Luz

## 13. RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

- Risco: atraso na entrega dos projetos. Mitigação: cronograma definido e acompanhamento periódico.

- Risco: incompatibilização entre projetos. Mitigação: exigência de compatibilização técnica integrada.

14. Matriz de Riscos

A matriz de riscos será anexada a este processo

## 15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

## 16. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado da contratação é de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais), com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual vigente, conforme dotação orçamentária constante do processo.

## 17. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá:

- Possuir registro ativo no CREA/CAU;

- Comprovar capacidade técnica compatível com o objeto;

- Atender às normas técnicas da ABNT;

- Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, ambiental e de segurança do trabalho;

- Estar apto a elaborar os projetos de acordos com as normas aplicáveis para a disciplina

## 18. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução será indireta, sob o regime de empreitada por preço global, cabendo à contratada a responsabilidade integral pela execução da obra, fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e cumprimento dos prazos.

## 19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A licitante deverá comprovar:

- Registro no CREA/CAU;

- Capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de atestado(s) de execução de obra similar;

- Capacidade técnico-profissional, com indicação de responsável técnico detentor de acervo compatível.

### 19.1. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Será exigida comprovação de boa situação econômico-financeira, nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, incluindo:

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis;

- Índices mínimos de liquidez, quando aplicável;

- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial.

## 20. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO  OBJETO

O contrato será gerido por servidor designado e fiscalizado por profissional técnico do Município.

O recebimento do objeto ocorrerá:

- Provisoriamente, após a conclusão da obra;

- Definitivamente, após vistoria técnica e verificação da conformidade com os projetos e especificações.

## 21. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO

- As medições serão realizadas mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro;

- O pagamento ocorrerá após aprovação da medição pela fiscalização;

## 22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

- Critério de julgamento: menor preço global;

- Regime de execução: empreitada por preço global;

## 23. SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação será permitida de forma parcial, desde que previamente autorizada pela Administração e que não recaia sobre parcelas de maior relevância técnica do objeto.

## 24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 156 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

## 25. DOCUMETOS QUE INTEGRAM ESTE TR

- Mapa de Preços

- ETP

- Matriz de Riscos

- Memorial Descritivos

- Orçamentos

#### 26. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares aplicáveis às contratações públicas.

Parte inferior do formulário

Rio Bonito do Iguaçu, 02 de fevereiro de 2026

__________________________________

Claudinei Xavier

Representante da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo