TERMO DE REFERENCIA N.º 030/2025

Demandante: Secretaria de Educação Cultura e Esportes

- DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘a’ do inciso XXIII do artigo 6º

Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós habilitação), para Contratação de Empresa para Execução da Obra: Creche Escola de Educação Infantil – Proinfância – Tipo 2 com área de 786,07m².

- JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘b’ do inciso XXIII do artigo 6º

O Município possui demanda crescente por atendimento em educação infantil (creche e pré-escola). Atualmente a rede municipal não dispõe de estrutura suficiente para atender integralmente as crianças de 0 a 5 anos, gerando:

- Filas de espera no ensino infantil;

- Necessidade de ampliação da infraestrutura escolar;

- Diretriz do Plano Municipal de Educação de expansão da oferta.

A Creche PROINFÂNCIA Tipo 2 atende até 188 crianças por turno ou 94 em período integral, conforme Memorial Descritivo do FNDE, solucionando o déficit existente.

- JUSTIFICATIVA PARA INVERSÃO DE FASES

Justifica-se a inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência e/ou Projeto Básico, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Projeto Básico/Termo de Referência e/ou Projeto Básico e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame.

Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. Ou seja, apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato.

A inversão das fases ostenta índole procedimental, não criando ou inovando em aspectos materiais ou substanciais da habilitação dos licitantes. Não se coloca, portanto, em risco a pretendida uniformidade das licitações públicas no país. Ao contrário, permite-se que os entes federados, no exercício da sua competência legislativa, possam manejar a ordem procedimental – sem supressão de fases – dos atos que se sucederam nessa etapa do certame.

Nas licitações públicas a inversão das fases não ofende aos três princípios nucleares e fundamentais das licitações públicas: isonomia, competitividade e ampla defesa e contraditório.

A isonomia é preservada, que a inversão das fases atinge igualmente a todos os licitantes. Todos têm direito subjetivo ao mesmo procedimento e a mesma dinâmica sequencial das etapas licitatórias. Noutros termos: a regra do processo legal – julgamento, é idêntica para todos os potenciais licitantes.

A competitividade também não é maculada, na medida em que a simples mudança procedimental das etapas não afeta nem remotamente a formulação das propostas de preço ou, eventualmente, as propostas técnicas (se a licitação for regida pela melhor técnica ou técnica e preço).

Como são fases distintas e que apresentam objetivos diversos, seria um arrematado exagero promover qualquer aproximação que pudesse invocar a competitividade como argumento para afastar a viabilidade de inversão das fases.

Os benefícios apresentará para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma coerente e exequível são fundamentais para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes.

O artigo 17, § 1º, da Lei n. 14.133/2021 estabelece que, na modalidade de licitação escolhida descreve:

“Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

A inversão de fases é uma prática meramente procedimental, não criando ou inovando em aspectos materiais ou substanciais da habilitação dos licitantes. Assim, a LLC, além de unificar a ordem das fases, unifica a possibilidade de inversão de tais fases, independentemente da modalidade adotada, caso tal inversão resulte em benefícios.

Portanto, devendo a habilitação das licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, com o objetivo de tornar o processo mais célere, eficiente, principalmente em razão da necessidade de prova de conceito no julgamento da proposta. A prova de conceito é uma ferramenta utilizada para avaliar se a proposta da licitante atende aos requisitos técnicos definidos no edital.

Não se ignoram as preocupações e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto à possibilidade de influência da vantajosidade da proposta vencedora, das participações de fachada e de fraudes, como alerta Marçal Justen Filho em sua obra sobre a lei de licitações e contratações administrativas:

"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que não dispõem de condições mínimas para executar o objeto e que se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes.” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021. Pag. 773.

A administração não pode fugir do principio básico que é a economicidade, porem não poderá faze-la a qualquer modo, contratando com fornecedores sem conhecimento técnico e de mercado.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernanbuco em sua decisão no Acórdão T.C. nº 285/2025, a segue o entedimento da apresentação da motivação:

“1. A inversão das fases de habilitação e de apresentação de propostas é permitida pela Lei nº 14.133/2021, desde que tal ato seja motivado com a explicitação dos benefícios decorrentes; 2. Deixar de apresentar a motivação, explicitando os benefícios decorrentes da opção pela inversão de fases, pode gerar contestações e impugnações por parte dos licitantes” (TCE/PE,

Acórdão T.C. nº 285/2025 – Segunda Câmara, Processo TCE-PE nº 24100758-6, Relator: Conselheiro Marcos Loreto).

Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui para um ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas

possam competir em condições iguais. A transparência favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas. Outra vantagem é a seleção mais criteriosa desde o início, pois o processo seletivo concentra-se na escolha de empresas mais qualificadas. Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional são incentivadas a participar, resultando em uma concorrência de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais “aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços.

A escolha de fornecedores qualificados desde o início também contribui para a continuidade e eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a participação de empresas não qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais realista e alinhado com as reais demandas e exigências do Poder Executivo, evitando subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço.

A inversão da fase - habilitação e de apresentação das propostas/lances, é uma prática permitida pela Lei nº 14.133/2021, e sua motivação está relacionada a benefícios que visam otimizar o processo licitatório, aumentando a eficiência, a transparência e, por consequência, a competitividade. Aqui estão as principais motivações e benefícios dessa inversão:

  - Maior Eficiência e Agilidade no Processo

Redução de custos e tempo: A inversão das fases possibilita que as propostas sejam abertas e analisadas antes da documentação de habilitação. Isso significa que, caso uma proposta seja desclassificada por algum motivo (por exemplo, preço muito alto ou falta de requisitos técnicos), a administração não perderá tempo e recursos analisando a documentação de habilitação de empresas que, de antemão, já seriam desclassificadas.

Menos burocracia: A documentação de habilitação é exigida apenas dos licitantes cujas propostas foram consideradas vantajosas. Isso evita que se exija a documentação completa de empresas que não apresentaram uma proposta competitiva.

  - Promoção da Competitividade

Estímulo à participação: Como as empresas têm maior clareza sobre o que foi proposto financeiramente antes de se comprometer com a documentação de habilitação, isso pode gerar maior interesse nas licitações. O empresário não perde tempo e recursos na apresentação de documentos caso sua proposta financeira não seja competitiva.

Maior número de participantes: A inversão facilita a participação de um maior número de empresas, especialmente pequenas e médias, que podem ter mais dificuldades com a burocracia das fases iniciais.

  - Transparência e Maior Segurança Jurídica

Transparência no processo licitatório: A inversão permite que as propostas financeiras sejam apresentadas sem o risco de a documentação de habilitação.

influenciar o julgamento preliminar, garantindo que a decisão da administração se concentre unicamente no mérito da proposta.

Segurança para os licitantes: Eles sabem que sua documentação será analisada apenas se a proposta for aceitável, evitando que se envolvam em custos desnecessários com a documentação, especialmente em licitações mais complexas.

  - Redução de Fraudes e Irregularidades

Maior controle sobre os requisitos técnicos e legais: A inversão das fases pode ajudar a evitar que empresas desqualificadas cometam fraudes, pois elas só terão sua documentação analisada após a abertura das propostas, o que permite uma análise mais rigorosa de sua capacidade técnica e fiscal.

Análise prévia das propostas: O foco inicial nas propostas financeiras também ajuda a identificar, de forma mais objetiva, se o critério do melhor preço ou técnica está sendo atendido, antes de avaliar a documentação de qualificação.

  - Economia para a Administração Pública

Economia de recursos: A administração pública evita realizar a análise de habilitação para licitantes que não têm chances reais de ganhar o certame, otimizando tempo e recursos no processo.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

  - Localização

Av. Alda Sandeski Bavaresco esquina coma a Rua Alipio Vasco do Nascimento, Loteamento Schimeing.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Objeto das Especificações

As presentes especificações têm por objetivo definir padrões mínimos de qualidade dos materiais, métodos construtivos, normas aplicáveis e requisitos de desempenho para a execução da Creche PROINFÂNCIA Tipo 2, conforme:

- Projeto padrão FNDE

- Memorial Descritivo FNDE

- Normas ABNT aplicáveis

- Lei 14.133/2021

  - Normas Aplicáveis

Os serviços deverão atender, entre outras, às seguintes normas:

- ABNT NBR 16636 – Coordenação de projetos

- ABNT NBR 15575 – Desempenho de edificações

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas

- ABNT NBR 5626 – Instalações hidráulicas prediais

- ABNT NBR 6492 – Representação de projetos

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade

6.   REQUISITOS DA CONTRAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘d’ do inciso XXIII do artigo 6º

Para participação no certame, as licitantes deverão atender às exigências mínimas de qualificação técnica e econômico-financeira, estritamente necessárias para assegurar a execução adequada da obra, nos termos da Lei 14.133/2021.

### 6.1. Qualificação Técnica (Art. 67 a 69 da Lei 14.133)

As empresas deverão apresentar:

### 6.2. Atestado de capacidade técnica

Comprovação, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executaram obras de características semelhantes, contendo:

- execução de edificações públicas

- metragem, sistemas e complexidade compatíveis com, no mínimo, 50% da obra objeto (Creche PROINFÂNCIA Tipo 2)

- indicação de desempenho satisfatório

### 6.3. Responsável Técnico

- Indicação de profissional habilitado com ART registrada no CREA/CAU

- Experiência comprovada em obras similares

### 6.4. Equipamentos e equipes

- Declaração de disponibilidade de equipamentos adequados à execução

- Equipe mínima prevista no projeto e no plano de execução

### 6.5. Qualificação Econômico-Financeira (Art. 70 da Lei 14.133)

A licitante deverá apresentar:

### 6.6. Índices contábeis

- Liquidez Geral (LG)

- Liquidez Corrente (LC)

- Solvência Geral (SG)
Conforme parâmetros definidos no edital.

### 6.7. Patrimônio líquido mínimo

- Patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação (art. 70, §1º)

### 6.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial

Emitida pelo distribuidor da sede da empresa.

### 6.9. Garantia de Execução (art. 96)

A contratada deverá apresentar, após a assinatura do contrato:

- Garantia contratual de até 5% do valor do contrato

- Nas modalidades: caução, seguro-garantia ou fiança bancária

6.10. Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Jurídicas

Além da qualificação técnica e econômico-financeira, a empresa deverá comprovar:

- Regularidade fiscal e trabalhista (arts. 62 e 63)

- Inscrição no CNPJ

- Contrato social atualizado

- Cumprimento da legislação trabalhista e de segurança (NR-18, NR-35)

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘e’ do inciso XXIII do artigo 6º

A execução da obra será realizada em conformidade com os projetos arquitetônicos e complementares fornecidos pelo FNDE, memorial descritivo, especificações técnicas, normas da ABNT e demais documentos que integram o processo.

A seguir, definem-se os elementos que compõem o modelo de execução:

## 7.1. FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO

A obra será executada pela contratada sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo:

- mão de obra

- materiais

- equipamentos

- insumos

- testes e ensaios

- transporte e logística

- garantia da obra

Todo o fornecimento deve atender às quantidades, qualidades e padrões definidos nos projetos FNDE.

## 7.2. METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de execução adotada pela contratada deverá observar:

### 7.2.1. Etapas de execução

- Instalação de canteiro, mobilização e serviços preliminares

- Terraplanagem, preparação do terreno e fundações

- Execução da estrutura em concreto armado

- Alvenarias, cobertura e esquadrias

- Instalações elétricas, hidrossanitárias e especiais

- Revestimentos e acabamentos

- Equipamentos e mobiliários (quando aplicável)

- Urbanização externa, drenagem, calçadas e paisagismo

- Testes, ensaios e comissionamento

- Limpeza final e entrega

### 7.2.2. Padrões de qualidade

- cumprimento das normas técnicas vigentes (ABNT, NRs, NBR 9050 etc.)

- atendimento ao desempenho mínimo exigido pela NBR 15575

- utilização de materiais certificados (INMETRO quando aplicável)

- controle de qualidade com registros e relatórios

### 7.2.3. Planejamento e controles

A contratada deverá apresentar:

- Plano de ataque/execução

- Cronograma detalhado

- Plano de gerenciamento de resíduos

- Programa de segurança (PCMAT/NR-18 e NR-35)

7.3. Cronograma Físico

O contrato será executado com base em cronograma físico-financeiro, que deverá:

- atender às etapas definidas pelo FNDE

- ser compatível com o orçamento e a matriz de risco

- ser acompanhado mensalmente através das medições

- prever marcos de execução (fundação, estrutura, cobertura, instalações etc.)

Qualquer alteração no cronograma somente será aceita mediante justificativa técnica e aprovação formal da fiscalização.

8. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização será exercida pela Administração Municipal, conforme arts. 8º, 117 e 121 da Lei 14.133/2021.

### 8.1. Atribuições da fiscalização

- acompanhar diariamente a execução

- conferir materiais, métodos e prazos

- aprovar etapas para fins de medição

- exigir correção de falhas e retrabalhos

- atestar as medições para pagamento

O Fiscal do contrato será o Engenheiro civil Enio Augusto S. da Luz

### 8.2. Instrumentos de gestão

Serão utilizados:

- diário de obras

- relatórios de vistoria

- registros fotográficos

- reuniões técnicas periódicas

- ordens de serviço e notificações

O Gestor do Contrato será a Secretaria de Educação cultura e Esportes, Eliane Ana Dal Castel de Oliveira.

### 8.3. Comunicação formal

Toda comunicação entre contratada e fiscalização será registrada por:

- ofícios

- e-mails institucionais

- aplicativos oficiais (quando autorizados)

- atas de reunião

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento ocorrerá conforme art. 140 da Lei 14.133:

### 9.1. Recebimento provisório

Após a conclusão física da obra, mediante:

- vistoria técnica

- verificação de conformidade

- apresentação de manuais, registros e ARTs

- testes e comissionamento

### . Recebimento definitivo

Após período de observação, constatado o cumprimento integral:

- da garantia

- do desempenho mínimo

- das correções solicitadas

- . GARANTIA E MANUTENÇÃO

A contratada deverá:

- garantir a obra por prazo mínimo de 5 anos para elementos estruturais

- garantir instalações elétricas e hidráulicas por 1 ano

- fornecer manuais de operação e manutenção

- acompanhar a obra durante o período de recebimento provisório

11. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos seguirá:

- SINAPI atual, para composições e insumos.

- Planilha padrão do FNDE, ajustada às condições locais.

- Inclusão de mão de obra, materiais, encargos, BDI e custos indiretos.

O custo máximo estimado para a execução da obra é de R$ 3.659.791,85 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)

11.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, informo as dotações orçamentárias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

3190-156-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

3180-104-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

3170-103-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DE PAGAMENTO E REAJUSTE

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6º

12.1.   Os pagamentos serão realizados em parcelas, mediante medições aprovadas, em  até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e relatório de execução;

  - A medição seguirá cronograma físico-financeiro aprovado.

12.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

12.3.1. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta

on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.

12.3.2. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 95.587.7770/0001-99, constando número da licitação, do contrato.

12.3.3. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

12.3.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g”’ do inciso XXIII do artigo 6º

### 13.1 Critérios de Seleção

A seleção da proposta será realizada pelo critério de Menor Preço, em conformidade com o disposto no art. 33, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando-se o atendimento integral às exigências técnicas e legais constantes deste Termo de Referência, do Projeto Executivo e demais documentos que integram o processo licitatório.

Somente serão consideradas válidas as propostas que:

- Atendam integralmente às especificações técnicas da obra;

- Apresentem planilha orçamentária detalhada, compatível com os custos referenciais e com o valor global proposto; Proposta cuja a licitante esteja devidamente habilitada conforme exigências do edital. Será desclassificada a proposta que:

- Contenha preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao limite orçamentário estabelecido;

### 13.2 Regime de Execução

A obra será contratada sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo de inteira responsabilidade da contratada a execução da obra em sua totalidade, conforme o Projeto Executivo aprovado, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários

A contratada deverá:

- Executar a obra conforme o projeto aprovado;

- Respeitar as normas técnicas aplicáveis (ABNT e demais regulamentações pertinentes);

- Manter responsável técnico devidamente registrado no CREA/PR, com emissão de ART;

- Garantir a execução de todos os serviços complementares previstos no Termo de Referência e no Projeto Executivo.

- SUBCONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 122

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 155

  - A multa poderá ser aplicada em conjunto com todas as demais sanções.

  - Aplicação de advertência acrescida de multa:

| Descumprimento |  | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração a Lei quando não se justifica aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 1% do valor do contrato + advertência |
| inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 3% do valor do contrato + advertência |
| Atraso na entrega de até 30 dias |  | Multa de mora diária de até 0,3%, calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso |

  - Aplicação de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

| Descumprimento | Aplicação |
| --- | --- |
| Dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração. | Multa de 5% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Inexecução total do contrato. | Multa de 30% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Deixar de entregar documentação exigida para o certame | Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Não manter proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Multa de 20% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado | Multa de 15% do valor do contrato + impedimento de licitar |

13.4. Aplicação de declaração de inidoneidade, acrescida de multa:

- ALOCAÇÃO DE RISCOS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 103º

  - A alocação de riscos bem como as medidas mitigadoras encontram-se pormenorizadas junto ao Estudo Técnico Preliminar.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e

cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

17.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

17.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

17.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

17.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

17.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

17.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;

17.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

17.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

17.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter

cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

17.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

17.3. São obrigações da CONTRATADA:

17.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.

17.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais com avarias ou defeitos;

17.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

17.3.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

17.3.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

17.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;

17.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

17.3.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

17.3.10. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

17.3.10.1 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

17.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;

17.3.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

17.3.12.  Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

17.3.12.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

17.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

17.3.12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação das embalagens e resíduos da instalação.

17.3.12.4. Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

17.3.12.5. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

17.3.12.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

17.3.12.7. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

17.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART do Projeto e Execução;

17.3.12.9. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

17.3.12.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

17.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais quando solicitado.

17.3.12.12. A empresa deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturas de execução.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

- Prazo de Execução

O prazo para a execução da obra será de 24 (Vinte e quatro), meses contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021

- Prazo de Vigência

O contrato decorrente da licitação terá vigência iniciada na data de sua assinatura e se estenderá até 36 (Trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por termo aditivo, desde que devidamente justificado e autorizado pelas partes.

- Prorrogação

A prorrogação de prazo poderá ocorrer nos casos previstos no art. 107 da Lei nº

14.133/2021, desde que requerida pela contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo pactuado, devidamente justificada e aceita pela Administração.

#### 19. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares aplicáveis às contratações públicas.

__________________________

Eliane Ana Dal Castel de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Cultura e Esportes