ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 010/2026

## Identificação da Demanda

Órgão Demandante: Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR
Secretaria Requisitante: Secretaria de Educação cultura e Esportes
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia destinada à construção de unidade escolar padrão FNDE – Escola de 13 Salas – Térreo, conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos e planilha orçamentária e demais peças técnicas integrantes do processo.

Valor Estimado: R$ 13.714.596,11 (Treze milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e onze centavos)

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós Habilitação)

Endereço: Av. Xv de Novembro, esquina com a Rua Eduardo Drabecki, Bairro Vista Alegre.

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Descrição da Necessidade da Contratação

O Município de Rio Bonito do Iguaçu enfrenta demanda crescente por vagas no ensino fundamental agravada exponencialmente após o evento catastrófico de

07/11/2025 que destruiu por completo a estrutura do colégio municipal Rio Bonito do Iguaçu – CERBI. Aliada à necessidade de modernização e ampliação da infraestrutura educacional, de modo a assegurar condições adequadas de ensino, aprendizagem, acessibilidade, segurança e conforto aos alunos, professores e demais usuários da rede pública municipal.

A inexistência ou insuficiência de unidades escolares com capacidade compatível, padrão construtivo adequado e atendimento às normas técnicas vigentes compromete a qualidade do serviço público educacional, podendo resultar em superlotação, inadequação de ambientes pedagógicos e limitação da oferta educacional.

Diante desse cenário, torna-se necessária a execução da obra de construção da Escola Padrão FNDE – 13 Salas – Térreo, conforme memorial descritivo e projetos técnicos disponibilizados, contemplando salas de aula, ambientes administrativos, áreas de apoio pedagógico, espaços de convivência, instalações sanitárias acessíveis, áreas esportivas e infraestrutura completa de instalações prediais.

A obra permitirá ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino fundamental, garantindo ambientes adequados às diretrizes pedagógicas, às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050), às exigências de segurança, conforto térmico e sustentabilidade, além de atender às políticas públicas educacionais previstas no Plano de Ações Articuladas – PAR.

Dessa forma, a execução da obra mostra-se indispensável para assegurar o atendimento eficiente, contínuo e de qualidade à população, promovendo o desenvolvimento educacional e social do Município de Rio Bonito do Iguaçu.

## 3. Alinhamento com o Planejamento

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário do Município, constando na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, bem como no Plano Plurianual (PPA), atendendo ao interesse público e às políticas de infraestrutura municipal.

## 4. Demonstração do Interesse Público

A obra atende ao interesse público por se tratar de investimento em educação básica, alinhado ao Plano de Ações Articuladas (PAR), à política pública educacional e ao dever constitucional do Município de assegurar educação de qualidade, com infraestrutura adequada e acessível.

## 5. Requisitos da Contratação

A empresa a ser contratada deverá:

- Possuir registro ativo no CREA/CAU;

- Comprovar acervo técnico compatível com obras similares, nos termos da legislação vigente;

- Atender integralmente às normas da ABNT, legislação trabalhista, ambiental, de segurança do trabalho e acessibilidade;

- Executar a obra conforme Memorial Descritivo, projetos técnicos, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

- Garantia mínima legal da obra;

- Adoção de práticas de sustentabilidade, acessibilidade (NBR 9050) e desempenho da edificação;

- Cronograma físico-financeiro com prazo de execução de 12 meses

## 6. Estimativa das quantidades

As quantidades encontram-se detalhadas nos projetos, planilhas orçamentárias e memoriais técnicos do projeto padrão FNDE – Escola 13 Salas, abrangendo serviços preliminares, fundações, estrutura, vedações, coberturas, instalações, acabamentos e áreas externas.

## 7. Levantamento de mercado

Verifica-se ampla oferta de empresas de engenharia e construção civil aptas à execução de obras públicas de edificações escolares, com capacidade técnica e operacional compatível, o que assegura competitividade ao certame na modalidade Concorrência Eletrônica.

## 8. Estimativa do valor da contratação

O valor estimado para a contratação é de R$ 13.714.596,11 (Treze milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e onze centavos) foi obtido a partir de planilha orçamentária detalhada, baseada em projetos executivos, tabelas oficiais de referência (SINAPI/SEINFRA/DER-PR, conforme aplicável) e parâmetros do FNDE, acrescido de BDI compatível com obras públicas.

## 9. Justificativa da escolha da solução

A execução indireta da obra por empresa especializada é a solução mais eficiente, econômica e segura, considerando a complexidade técnica, a necessidade de cumprimento de prazos e a inexistência de estrutura própria suficiente do Município para execução direta.

## 10. Justificativa da modalidade de licitação

A Concorrência Eletrônica é adequada por se tratar de obra de engenharia de valor elevado e complexidade técnica, assegurando ampla competitividade, transparência, isonomia e eficiência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

## 11. Critérios de sustentabilidade

A contratação observará critérios de sustentabilidade ambiental, incluindo uso racional de materiais, eficiência energética, gestão de resíduos da construção civil, captação de águas pluviais e possibilidade de implantação de sistemas de energia renovável, conforme previsto no projeto FNDE.

## 12. Qualificação Técnica para a Contratação

### 1. Qualificação Técnica Operacional da Empresa

Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional, as licitantes deverão apresentar:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente (CREA ou CAU), comprovando que a empresa executou, de forma satisfatória, obra(s) de engenharia compatível(is) em características, quantidades e complexidade com o objeto da licitação, especialmente construção de edificações escolares.

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar a execução de serviços relevantes e de maior vulto, tais como:

- Execução de estrutura em concreto armado;

- Execução de vedações, coberturas e acabamentos;

- Execução de instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio;

- Execução de obra com área construída e padrão técnico compatíveis e área mínima de 1.500,00 m² do objeto licitado;

- Execução de SPDA em obras públicas;

- Execução de instalação de cabeamento estruturado;

c) Comprovação de que a empresa possui registro ativo e regular no CREA ou CAU, da jurisdição de sua sede;

d) Comprovação de que a empresa dispõe de aparelhamento técnico, instalações e equipe mínima compatíveis com a execução da obra, mediante declaração formal;

e) Declaração de que a empresa possui condições operacionais para cumprir o prazo de execução de 12 (doze) meses.

## 13. Análise de riscos

Principais riscos identificados:

- Atrasos por fatores climáticos;

- Incompatibilidades de projeto;

- Oscilação de preços de insumos;

- Desempenho insuficiente da contratada. Medidas mitigadoras incluem fiscalização contínua, cláusulas contratuais de penalidades, matriz de riscos e planejamento detalhado.

## 14. Contratações correlatas e interdependentes

Poderão ser necessárias contratações complementares, como serviços de sondagem geotécnica, ligações definitivas de concessionárias.

## 15. Alinhamento com o planejamento

A contratação está alinhada ao planejamento estratégico municipal, ao PPA, LDO e LOA, bem como às diretrizes do PAR/FNDE. A dotação orçamentária fará parte deste processo como peça anexa.

## 16. Providências prévias

- Disponibilização do terreno regularizado;

- Licenciamento ambiental, quando aplicável;

- Aprovação dos projetos executivos;

- Garantia de dotação orçamentária.

## 17. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

A execução da obra poderá gerar impactos ambientais pontuais, como geração de resíduos e ruídos temporários. Como medidas mitigadoras, a contratada deverá:

- Realizar destinação adequada dos resíduos da construção civil;

- Utilizar EPIs e EPCs;

- Minimizar emissão de poeira e ruídos, conforme legislação ambiental.

18. Matriz de Riscos

## A Matriz de Riscos será anexada a este ITP

19. Prazo de Execução

O prazo para a execução do objeto é de 12 Doze) meses a partir da assinatura do contrato.

20. Prazo de Vigência

O prazo para a execução do objeto é de 36 (Trinta e seis) meses a partir da assinatura do contrato.

21. Declaração de Viabilidade Técnica, Econômica e Jurídica

O Município de Rio Bonito do Iguaçu, por meio de seu setor técnico competente, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente no art. 18 e demais dispositivos aplicáveis, DECLARA, para os devidos fins, que:

### 1. Viabilidade Técnica

A contratação pretendida para execução da obra objeto do Escola 13 Salas – Térreo (FNDE) é tecnicamente viável, uma vez que:

- O objeto encontra-se suficientemente caracterizado em projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e diretrizes construtivas;

- As soluções técnicas adotadas seguem normas da ABNT, legislações vigentes e manuais técnicos do FNDE;

- Há disponibilidade de empresas no mercado com capacidade técnica, operacional e experiência comprovada para execução de obras de edificações escolares de porte e complexidade equivalentes;

- O prazo de execução estimado de 12 (doze) meses é compatível com o escopo, metodologia construtiva e cronograma físico-financeiro previsto.

### 2. Viabilidade Econômica

A contratação mostra-se economicamente viável, considerando que:

- O orçamento estimado será elaborado com base em planilhas detalhadas, fundamentadas em sistemas oficiais de custos de obras públicas (SINAPI, SEINFRA/DER-PR ou equivalentes), conforme diretrizes do FNDE;

- Os preços estimados refletem valores praticados no mercado, garantindo economicidade e vantajosidade para a Administração Pública;

- Existe previsão de recursos orçamentários suficientes, compatíveis com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como com eventuais repasses vinculados ao Plano de Ações Articuladas – PAR.

### 3. Viabilidade Jurídica

A contratação é juridicamente viável, tendo em vista que:

- O objeto é lícito, possível, determinado e atende ao interesse público;

- A modalidade de licitação Concorrência Eletrônica é adequada, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando o valor estimado e a complexidade técnica da obra;

- O procedimento licitatório observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência e julgamento objetivo;

- Não há óbices legais ou normativos que impeçam a deflagração do certame e a posterior celebração do contrato administrativo.

### 4. Conclusão

Diante do exposto, declara-se plenamente viável, sob os aspectos técnico, econômico e jurídico, a contratação de empresa especializada para execução da obra, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo e a instauração da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 11 de fevereiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia