ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 009/2026

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Identificação da Demanda

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares (recape), implantação/adequação de calçadas com acessibilidade e sinalização viária, em vias urbanas da sede do Município de Rio Bonito do Iguaçu e no Distrito de Campo do Bugre, conforme projeto técnico e condições estabelecidas no Convênio nº 2065/2025 – SECID.

A contratação é necessária para viabilizar a correta aplicação dos recursos estaduais transferidos ao Município, atendendo às diretrizes do Programa Estadual de Pavimentação sobre Pedras Irregulares.

## Descrição da Necessidade da Contratação

Diversas vias urbanas do Município apresentam pavimentação em pedras irregulares em estado de desgaste avançado, com prejuízos à mobilidade urbana, segurança viária, acessibilidade e conforto dos usuários.

A execução do recape asfáltico, associada à implantação de calçadas acessíveis e sinalização viária, é essencial para:

- melhorar as condições de tráfego;

- garantir acessibilidade universal;

- reduzir custos de manutenção viária;

- promover segurança de pedestres e veículos;

- atender às exigências do convênio celebrado com o Estado do Paraná.

## Alinhamento com o Planejamento da Administração

A contratação está alinhada:

- ao Plano de Governo Municipal;

- ao planejamento orçamentário vigente;

- às políticas públicas de mobilidade urbana e acessibilidade;

- às diretrizes do Convênio nº 2065/2025 – SECID.

O objeto integra ações estruturantes de infraestrutura urbana previstas pela Administração Municipal.

## Requisitos da Contratação

A contratação deverá observar, no mínimo:

- execução conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro;

- atendimento às normas da ABNT, manuais do DER/PR e especificações do PARANACIDADE;

- utilização de materiais certificados e ensaios de controle tecnológico;

- observância às normas de segurança do trabalho e ambientais;

- cumprimento integral das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Convênio.

## Estimativa das Quantidades

As quantidades foram definidas com base no projeto técnico elaborado pelo Departamento de Engenharia do Município, contemplando aproximadamente:

- 19.240,96 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares,

- serviços complementares de calçadas com acessibilidade e sinalização viária.

Os quantitativos detalhados constam nas planilhas orçamentárias anexas ao Termo de Referência.

## 6. Levantamento de Mercado e Solução Disponíveis

Foi avaliada a existência de soluções disponíveis no mercado, constatando-se que a execução por empresa especializada em obras de infraestrutura urbana, contratada mediante licitação, é a alternativa mais adequada.

A execução direta pela Administração foi descartada por ausência de estrutura técnica, equipamentos e pessoal especializado suficientes.

## 7. Justificativa da Solução Escolhida

A solução adotada – contratação de empresa construtora especializada – assegura:

- execução técnica adequada;

- cumprimento de prazos e qualidade exigidos pelo convênio;

- transferência de riscos operacionais ao contratado;

- maior eficiência e economicidade.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado da contratação é de R$ 2.676.524,72, obtido a partir:

- das tabelas SINAPI e DER/PR;

- das quantidades definidas em projeto;

- dos custos diretos e indiretos de execução.

O valor será financiado com recursos do Convênio SECID, podendo haver complementação com recursos próprios do Município, se necessário.

## 9. Adequação Orçamentária

Há adequação orçamentária e financeira para a contratação, com previsão:

- de recursos provenientes do Convênio nº 2065/2025 – SECID;

- de dotação orçamentária municipal para eventual contrapartida ou suplementação, devidamente anexada a este processo.

## 10. Análise de Riscos

Os principais riscos identificados são:

- atrasos na execução por fatores climáticos;

- variação de custos de insumos;

- falhas de execução;

- atrasos em medições e liberações financeiras.

As medidas mitigadoras e a alocação de riscos entre contratante e contratada constam da Matriz de Riscos, elaborada conforme o art. 103 da Lei nº 14.133/2021, que integra este ETP como anexo.

## 11. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

A contratação será realizada por Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, com julgamento global, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Serão exigidos requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto, sem restrição indevida à competitividade.

## 12. Parcelamento ou Não da Solução

Não se mostra técnica ou economicamente viável o parcelamento do objeto, tendo em vista:

- a natureza integrada dos serviços;

- a necessidade de responsabilidade única pela execução;

- a exigência de compatibilidade técnica entre as etapas da obra.

## 3. Contratações Correlatas e Interdependentes

Não há contratações correlatas diretas, excetuando-se:

- Eventual contratação de laboratório de controle tecnológico, a cargo do Município, conforme exigência do Convênio e do PARANACIDADE.

## 14. Impactos Ambientais e Sustentabilidade

A execução da obra observará:

- normas ambientais vigentes;

- destinação adequada de resíduos;

- controle de poeira, ruído e impactos temporários;

- melhoria ambiental indireta pela redução de poeira e lama nas vias.

## 15. Providências Pré-Contratação

São providências necessárias antes da contratação:

- aprovação final do projeto pelo PARANACIDADE;

- validação do Termo de Referência;

- emissão de parecer jurídico;

- autorização da autoridade competente;

- publicação do edital.

16.  Requisitos Técnicos para a Contratação

A obra deverá ser executada em conformidade com:

- Projeto básico/executivo aprovado;

- Memorial descritivo;

- Planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro;

- Normas da ABNT, manuais do DER/PR e especificações do PARANACIDADE;

- Condições estabelecidas no Convênio nº 2065/2025 – SECID.

Os serviços compreendem, no mínimo:

- Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares (recape);

- Execução/adequação de calçadas com acessibilidade (NBR 9050);

- Execução de sinalização viária horizontal e vertical;

- Serviços preliminares, complementares e finais necessários à perfeita funcionalidade da obra.

### 16.2. Requisitos de Qualificação Técnico-Profissional

A licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente ou mediante compromisso de contratação:

- Engenheiro Civil legalmente habilitado;

- Registro ativo no CREA competente;

- Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove responsabilidade técnica por obra(s) compatível(is), envolvendo, no mínimo:

  - pavimentação urbana/asfáltica;

  - obras de infraestrutura viária;

  - serviços de drenagem superficial, calçadas ou sinalização, quando aplicável.

A comprovação deverá demonstrar participação efetiva do profissional como responsável técnico.

### 16.3. Requisitos de Qualificação Técnico-Operacional

A empresa deverá comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando:

- Execução anterior de obra(s) de pavimentação urbana;

- Complexidade técnica compatível com o objeto licitado;

- Regular conclusão dos serviços.

Será admitido somatório de atestados, desde que tecnicamente compatíveis, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

### 16.4. Requisitos de Equipe Técnica Mínima

A contratada deverá disponibilizar, no mínimo:

- Engenheiro Civil responsável técnico pela obra;

- Profissional com atribuições compatíveis para acompanhamento diário da execução;

- Declaração formal de disponibilidade da equipe durante toda a execução contratual.

### 16.5. Requisitos de Equipamentos e Estrutura Operacional

A licitante deverá declarar que dispõe ou disporá de:

- Máquinas, equipamentos e ferramentas compatíveis com os serviços;

- Estrutura operacional suficiente para atender ao cronograma físico-financeiro;

- Condições logísticas adequadas para execução simultânea das frentes de serviço.

### 16.6. Requisitos de Controle Tecnológico e Qualidade

A execução da obra deverá observar:

- Ensaios de controle tecnológico dos materiais e serviços;

- Atendimento às exigências do PARANACIDADE e do Convênio;

- Aceitação apenas de serviços executados conforme os padrões técnicos exigidos.

O laboratório de controle tecnológico, quando exigido, deverá ser distinto daquele eventualmente contratado pela executora, conforme regras do convênio.

### 16.7. Requisitos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

A contratada deverá:

- Cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs);

- Adotar medidas de segurança coletiva e individual;

- Promover a correta destinação de resíduos;

- Minimizar impactos ambientais temporários.

### 16.8. Requisitos de Conformidade Legal

A execução deverá observar integralmente:

- Lei nº 14.133/2021;

- Legislação ambiental, trabalhista e previdenciária;

- Condições do edital, contrato, ETP e Termo de Referência.

## 17. Declaração de Viabilidade da Contratação

Diante das análises realizadas, declara-se viável técnica, econômica e juridicamente a contratação, atendendo ao interesse público, às exigências da Lei nº 14.133/2021 e às condições estabelecidas no Convênio nº 2065/2025 – SECID.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 09 de fevereiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia