# TERMO DE REFERENCIA N.º 09/2025

- DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘a’ do inciso XXIII do artigo 6º

  - Contratação de Empresa (Construtora) para Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares (Recape), Calçadas com acessibilidade e Sinalização viária em vias urbanas, trechos na sede do município e trechos no Distrito de Campo do Bugre, Conforme convênio celebrado entre a SECID e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

  - Especificações do Produto e quantitativos:

As quantidades para a composição do valor (preço base) para a execução do objeto, o Departamento de Engenharia do município de Rio Bonito do Iguaçu, elaborou o projeto técnico de engenharia e utilizou as tabelas SINAPI e DER

| OBJETO |  |  |  | PROPOSTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares (Recape) | QTD. M² | TOTAL R$ | Participação SECID % |  |  |
|  | 19.240,96 | 2.676.524,72 | 100% |  |  |

Caso a melhor proposta seja de valor menor ao estipulado, o empenho deverá ser proporcional, respeitando as percentagens da planilha acima. Caso a melhor proposta seja de valor maior ao estipulado, o município deverá arcar com a diferença integralmente.

## 2. 	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘b’ do inciso XXIII do artigo 6º

2.1. O presente Termo de Referência encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

## 3.   DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘c’ do inciso XXIII do artigo 6º

3.1. A presente contratação tem como objetivo a Execução de Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares (Recape) em vias urbanas, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e demais peças técnicas em anexo a este instrumento, que foi elaborado com base em estudo técnico realizado pelo departamento de engenharia do município.

3.2. A execução deverá seguir as especificações técnicas contidas no projeto, memorial descritivo, orçamento e demais peças fornecidas por esta municipalidade e que farão parte da pasta técnica do processo de licitação.

3.3. A contratada ficará responsável pela integridade estrutural da obra de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de intervenção.

3.4. Local da Construção

3.4.1. Diversas vias urbanas, tais como a tabela a seguir:

## 4.   REQUISITOS DA CONTRAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘d’ do inciso XXIII do artigo 6º

4.1. O Objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de processo licitatório, a modalidade CONCORRENCIA ELETRÔNICA.

4.2. A Execução se dará pelo regime de empreitada por preço global, onde a contratada estará se empenhando para executar os serviços de com o projeto e seus anexos.

4.3. Os serviços serão executados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, com registro no CREA e em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigido nesse instrumento e nas peças técnicas.

4.4.  A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre empregados da contratada e a administração pública.

## 4.2. Prazo de Execução e Vigência

- O Prazo para Execução do contrato é de 08 (Oito) meses, a partir da assinatura do contrato.

- O Prazo de vigência do contrato é de 24 (Vinte e quatro) meses a partir    da assinatura do contrato.

## 5.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica das licitantes será comprovada nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação dos documentos a seguir relacionados, compatíveis com o objeto da contratação:

### 5.1 Registro Profissional

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade, da região onde estiver sediada, ou visto do CREA local, conforme o caso;

b) Registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa no CREA competente, em plena validade.

### 5.2 Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente ou mediante compromisso de contratação, profissional(is) de nível superior, legalmente habilitado(s), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA, por execução de obra(s) ou serviço(s) de características semelhantes e compatíveis com o objeto licitado, envolvendo, no mínimo:

- Execução de pavimentação asfáltica sobre vias urbanas, incluindo base, sub-base e revestimento;

- Execução de meio-fio, sarjeta e drenagem superficial, calçadas, quando aplicável;

- Execução de sinalização viária horizontal e/ou vertical;

- Obras de infraestrutura urbana com complexidade técnica compatível.

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar a efetiva participação do profissional como responsável técnico, comprovada por Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA competente.

### 5.3 Capacidade Técnico-Operacional

a) Comprovação de que a empresa licitante executou, diretamente, obra(s) ou serviço(s) de engenharia compatível(is) com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado(s) da respectiva CAT da empresa, demonstrando:

- Execução de pavimentação urbana em área mínima ou quantitativo compatível com o objeto;

- Complexidade técnica equivalente à obra a ser executada;

- Regular conclusão dos serviços.

b) Os atestados deverão conter, no mínimo: identificação do contratante, objeto executado, período de execução, quantitativos principais e declaração de satisfação quanto à execução.

### 5.4 Equipe Técnica Mínima

A licitante deverá indicar, no mínimo:

- Engenheiro Civil como responsável técnico pela obra, devidamente habilitado no CREA, com atribuições compatíveis com o objeto;

- Declaração formal de responsabilidade técnica e disponibilidade para acompanhamento integral da obra.

### 5.5 Declarações Complementares

a) Declaração de que dispõe ou disporá de estrutura operacional, equipamentos e pessoal técnico suficientes para a execução do objeto, conforme cronograma físico-financeiro;

b) Declaração de que cumprirá integralmente as normas técnicas da ABNT, manuais do DER/PR, especificações do Paranacidade, bem como as condições estabelecidas no projeto, memorial descritivo e demais peças técnicas.

### 9.6 Disposições Gerais

- Será admitida a comprovação de capacidade técnica por meio de somatório de atestados, desde que atendidos os requisitos de compatibilidade e pertinência técnica;

- Não será exigido quantitativo mínimo que restrinja indevidamente a competitividade, observando-se os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021;

- Todos os documentos deverão estar válidos na data da sessão pública da licitação.

## 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘e’ do inciso XXIII do artigo 6º

6.1.  O prazo de execução do objeto será de até 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço, para a conclusão do objeto contratado.

6.2. Eventuais falhas na execução do projeto e ausência de comissionamento serão de responsabilidade da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtençao do referido comissionamento.

6.3. Antes da entrega definitiva do objeto será realizada vistoria pormenorizada na obra.

6.4. O Objeto será concebido de forma a permitir a otimizar o trafego na via objeto da intervenção.

6.4. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

6.5. A presente contratação adotará como regime de execução Indireta

## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘f’ do inciso XXIII do artigo 6º

7.1. Recebimento

7.1.1. O Objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, verificando o cumprimento das exigências de caráter técnico, para efeito de verificação 	de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. O Objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto e na proposta, devendo ser sanadas as irregularidades no prazo de 05 (Cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá, no prazo de 10 (dez) dias, por servidor ou comissão designada por autoridade competente, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do cumprimento de todas as etapas estabelecidas nas peças técnicas do processo.

7.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### 7.2 – Gestão do Contrato

7.2.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial

7.2.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila ou termo aditivo.

7.2.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.2.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.2.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 	fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.3. Atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

7.3.1. Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.3.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.3.4. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.3.6. Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no mínimo 30 (trinta) dias antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.3.7. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.3.8.  Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.3.9. Fica designado como Fiscal de Contrato o servidor engenheiro civil Sr. Enio Augusto S. da Luz.

7.4.  Atribuições do GESTOR DO CONTRATO:

7.4.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.4.2. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.4.3. Acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.4.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais de contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.4.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.4.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.4.7. Fica designado como Gestor de Contrato o representante da Secretaria de Obras e Urbanismo Sr. Claudinei Xavier.

## 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DE PAGAMENTO E REAJUSTE

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6º

### 8.1. Pagamento

8.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para fins de verificação e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissão de Recebimento Definitivo, prorrogáveis por igual período.

8.1.2. Deverá ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.1.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 8.1.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.

8.1.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 95.587.7770/0001-99, constando número da licitação, do contrato.

8.1.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- verificar a manutenção das condições exigidas no edital;

- identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

## 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘g”’ do inciso XXIII do artigo 6º

9.1.1 Execução se dará em um único lote, por tratar-se de emprego do mesmo tipo material em toda sua execução, sendo adotado o regime de execução global.

9.1.2. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta:

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Concorrência Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO global.

## 10. 	ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘i’ do inciso XXIII do artigo 6º

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.676.524,72 (Dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme custos apurados pelo departamento de engenharia, utilizando as tabelas do SINAPI e DER. em anexo a este Termo.

## 11. 	SUBCONTRATAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 122

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

## 12. 	 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 155

12.1. A multa poderá ser aplicada em conjunto com todas as demais sanções.

12.2.  Aplicação de advertência acrescida de multa:

| Descumprimento |  | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração a Lei quando não se justifica aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 1% do valor do contrato + advertência |
| inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave |  | Multa de 3% do valor do contrato + advertência |
| Atraso na entrega de até 30 dias |  | Multa de mora diária de até 0,3%, calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso |

12.3.  Aplicação de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

| Descumprimento | Aplicação |
| --- | --- |
| Dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração. | Multa de 5% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Inexecução total do contrato. | Multa de 30% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Deixar de entregar documentação exigida para o certame | Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar |

| Não manter proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| --- | --- |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Multa de 20% do valor do contrato + impedimento de licitar |
| Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado | Multa de 15% do valor do contrato + impedimento de licitar |

12.4. Aplicação de declaração de inidoneidade, acrescida de multa:

## 13. 	ALOCAÇÃO DE RISCOS

Lei Federal nº 14.133/21, artigo 103º

13.1. A alocação de riscos bem como as medidas mitigadoras encontram-se pormenorizadas junto ao Estudo Técnico Preliminar.

## 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

14.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

14.2.  São obrigações do CONTRATANTE:

14.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

14.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

14.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

14.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;

14.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;

14.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

14.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

14.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

14.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

14.3. São obrigações da CONTRATADA:

14.3.1. Efetuar a entrega do objeto contratado (Obra) em perfeitas condições de trafegabilidade, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal e laudos previstos em projeto.

14.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais e/ou trechos com avarias ou defeitos;

14.3.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.3.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

14.3.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.3.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;

14.3.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.3.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

14.3.10. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

14.3.10.1 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

14.3.10.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;

14.3.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

15.3.12.  Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

15.3.12.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

14.3.12.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

14.3.12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação dos resíduos decorrentes da execução do objeto.

14.3.12.4. Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

14.3.12.5. Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos bens, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

14.3.12.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

14.3.12.7. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

14.3.12.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART de Execução;

14.3.12.9. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

14.3.12.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

14.3.12.11. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais empregados, quando solicitado.

14.3.12.12. A empresa deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturas de execução.

## 15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Lei Federal nº 14.133/21, alínea “j’ do inciso XXIII do artigo 6º

15.1. Previsão orçamentária para a Execução de Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares (Recape) em vias urbanas – Trechos da Sede municipal e trechos do distrito de Campo do Bugre.

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, informo as dotações orçamentárias a serem utilizadas:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1280-1085-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

1250-000-05-001-15.451.0005.1019-4.4.90.51.00.00

Rio Bonito do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2025.

__________________________

Claudinei Xavier

Representante da Secretaria de

Obra e Urbanismo